Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Puszczykowo

na lata 2005-2014

URZĄD MIEJSKI W PUSZCZYKOWIE

ul. Podleśna 4
62-040 Puszczykowo

http://www.puszczykowo.pl

PLAN POWSTAŁ W RAMACH PRAC DORADCZYCH
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA KSZTAŁCENIA I STUDIÓW SAMORZĄDOWYCH

MARZEC 2005

SPIS TREŚCI

WSTĘP	4

1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO	7

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU	8

2.1. Położenie, powierzchnia, ludność	8

2.2. Środowisko przyrodnicze	11

2.3. Turystyka	14

2.4. Zagospodarowanie przestrzenne	15

2.4.1. Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego	15

2.4.2. Infrastruktura techniczna	17

2.4.3. Własność nieruchomości	21

2.4.4. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego	23

2.4.5. Identyfikacja problemów	24

2.5. Gospodarka	25

2.5.1. Główni pracodawcy	25

2.5.2. Struktura podstawowych branż na terenie miasta	26

2.5.3. Rynek pracy	27

2.5.4. Identyfikacja problemów	27

2.6 Sfera społeczna	28

2.6.1. Sytuacja demograficzna i społeczna terenu	28

2.6.2. Warunki i jakość życia mieszkańców	33

2.6.3. Grupy społeczne wymagające wsparcia	40

2.6.4. Identyfikacja problemów	44

3. ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA DANYM OBSZARZE	45

3.1. Lista zadań, poprawiających sytuację społeczno-gospodarczą miasta Puszczykowo	45

3.1.1. Zmiany w strukturze gospodarczej obszaru	45

3.1.2. Zmiany w sposobie użytkowania terenu	45

3.1.3. Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury	45

3.1.4. Poprawa stanu środowiska naturalnego	46

3.1.5. Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców	46

3.1.6. Rozwój zasobów ludzkich	46

3.2. Lista zadań do realizacji według hierarchii ważności	47

4. REALIZACJA ZADAŃ i PROJEKTÓW	48

4.1. Planowane projekty i/lub zadania inwestycyjne w okresie 2005-2014	48

5. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI, REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY/POWIATU/WOJEWÓDZTWA	63

5.1. Powiązanie Planu Rozwoju Lokalnego z innymi dokumentami	63

5.2. Zgodność zadań planowanych do realizacji w latach 2005–2006 z priorytetami Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	64

6. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO	66

7. PLAN FINANSOWY	69

7.1. Metodyka opracowania	69

7.2. Założenia do prognozy dochodów i wydatków bieżących miasta Puszczykowo	71

7.3. Wyniki prognozy dochodów i wydatków bieżących miasta na lata 2005-2014	74

7.4. Prognoza wolnych środków w budżecie miasta Puszczykowo w latach 2005-2014	75

7.5. Zestawienie wydatków inwestycyjnych i źródeł ich finansowania	78

8. SYSTEM WDRAŻANIA	92

8.1. Instytucja Zarządzająca Planem Rozwoju Lokalnego	92

8.2. Instytucja wdrażająca Plan Rozwoju Lokalnego	92

9. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ	93

9.1. System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego	93

9.2. Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego	93

9.3. Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego	93

SPIS TABEL	95

SPIS WYKRESÓW	97

# WSTĘP

Plan Rozwoju Lokalnego jest jednym z dokumentów, wymaganych w przypadku ubiegania się o środki strukturalne Unii Europejskiej. Obowiązek posiadania tego dokumentu nakłada Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004–2006. W „Ogólnym Podręczniku Wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006” jest mowa o tym, że w przypadku starania się o fundusze w ramach ZPORR: Działania 3.1. – „Obszary wiejskie” oraz Działania 3.2. – „Obszary podlegające restrukturyzacji”, wymagane są Plany Rozwoju Lokalnego. W ramach Działania 3.1. - niewątpliwie najpopularniejszego wśród mniejszych i średnich samorządów, dotację otrzymają lokalne projekty z zakresu budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej oraz bazy kulturalnej i turystycznej o wartości do 1 mln euro.

Zarówno w dokumencie ZPORR, jak i podręczniku wdrażania jest wskazana przykładowa struktura PRL. Struktura niniejszego dokumentu odpowiada wskazaniom podręcznika. Obejmuje ona następujące elementy:

1. Określenie obszaru i czasu realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

2. Opracowanie „Raportu o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze objętym wdrażaniem Planu”

Celem przygotowania Raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną miasta w chwili opracowywania Raportu. W niniejszym dokumencie zgromadzone zostały szczegółowe dane o wszystkich aspektach funkcjonowania miasta według danych dostępnych na dzień opracowywania Planu.

Raport pokazuje także pewne trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju. Jest on opisem stanu, do którego będzie się można odwoływać w trakcie realizacji Planu Rozwoju, śledząc postępy wdrażania zaplanowanych działań.

Raport w niniejszym dokumencie zawiera analizę następujących obszarów funkcjonowania miasta (która odpowiada analizie aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej i jest poszerzoną wersją danych wymaganych w UZPORR):

- położenie i powierzchnia

- demografia

- środowisko naturalne

- turystyka, sport, kultura

- zagospodarowanie przestrzenne

- sfera gospodarcza

- sfera społeczna.

3. Opracowanie listy „Zadań polegających na poprawie sytuacji na danym obszarze” wraz z określeniem hierarchii ich ważności

Lista zadań obejmuje:

- zmiany w strukturze gospodarczej obszaru, w tym zasady kształtowania rolnej i leśnej przestrzeni produkcyjnej,

- zmiany w sposobie użytkowania terenu,

- rozwój systemu komunikacji i infrastruktury,

- poprawę stanu środowiska naturalnego,

- poprawę stanu środowiska kulturowego,

- poprawę warunków i jakości życia mieszkańców, w tym zmiany w strukturze zamieszkania.

4. Rozpisanie projektów i zadań inwestycyjnych proponowanych do ZPORR w zakresie szczegółów realizacji

Projekty/zadania zostaną wymienione z nazwy, określony zostanie harmonogram rzeczowy i finansowy ich realizacji (zakres, terminy, nakłady z podziałem na źródła finansowania), a także oczekiwane rezultaty oraz instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu.

5. Zestawienie powiązań projektu/ów z innymi działaniami, realizowanymi na terenie miasta/powiatu/województwa

6. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego

7. Plan finansowy na lata 2005–2014 dla zadań planowanych w PRL z rozbiciem na źródła finansowania

Zgodnie z wymaganiami UZPORR, konieczne jest opracowanie planu finansowego uwzględniającego zadania inwestycyjne, ujęte w PRL. Prace będą polegać na przygotowaniu Wieloletniego Planu Finansowego, czyli prognozy dochodów i wydatków miasta w celu oszacowania możliwości inwestycyjnych - prognozy wolnych środków na inwestycje i oceny zdolności kredytowej miasta, przy wykorzystaniu komputerowego programu MAFI (Model Analizy Finansowo-Inwestycyjnej). Posłuży on do analizy budżetu miasta, na podstawie której, przy przyjęciu określonych założeń, dokonuje się prognozy budżetu miasta na następnych 10 lat (2005-2014). Najważniejszym jej elementem, z punktu widzenia kolejnych etapów prac, jest prognoza wolnych środków. Dzięki niej uzyskujemy odpowiedź na pytanie, jakie są możliwości inwestycyjne i kredytowe w odniesieniu do zaplanowanych inwestycji.

Do programu wprowadzane są również dane o planowanych inwestycjach, co daje możliwość przeprowadzenia symulacji ich wpływu na przepływy pieniężne. Innymi słowy program ten pozwala na dostosowanie zakresu rzeczowego przewidywanych inwestycji do zdolności finansowych miasta (z uwzględnieniem ewentualnych obciążeń kredytowych). Dzięki temu będziemy wiedzieli, czy budżet stać na wszystkie przewidywane w poszczególnych latach Planu inwestycje, czy też zachodzi konieczność przesunięcia niektórych z nich na następne okresy, czy wręcz całkowitej z nich rezygnacji.

8. Zaproponowanie i opisanie systemu wdrażania PRL wraz ze stosownymi uchwałami Rady

9. Opisanie sposobów monitorowania, oceny i komunikacji społecznej, w tym:

    - System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego

    - Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego

    - Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi

    - Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego.

Zakres czasowy Planu obejmuje lata 2005–2014 zarówno dla finansów miasta, jak i dla zadań inwestycyjnych. Podstawą w pracach nad dokumentem było rozpoznanie sytuacji na terenie miasta oraz spotkania z władzami miasta i innymi pracownikami Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.

Plan Rozwoju Lokalnego przedstawia sytuację społeczno-ekonomiczną miasta, formułuje cele i opisuje strategie, zmierzające do osiągnięcia rozwoju społecznego-gospodarczego. Plan szacuje również spodziewane efekty planowanych przedsięwzięć i wpływ na przebieg procesów rozwojowych, a także wskazuje kierunki zaangażowania środków funduszy strukturalnych i środków własnych miasta.

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Puszczykowo będzie służył jako punkt odniesienia do działań rozwojowych, podejmowanych z zasobów środków własnych, jak również pozwoli określić wysokość pomocy finansowej z funduszy unijnych.

--------------------------

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Puszczykowo został opracowany przez zespół konsultantów Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych WOKiSS w Poznaniu, w składzie:

- Waldemar Pruss

- Bartłomiej Kustoń

Koordynatorami prac ze strony Miasta byli:

- Janusz Napierała – Burmistrz Miasta

- Janina Gielniak - Skarbnik Miasta

- Katarzyna Nowak – Miejskie Centrum Informacji

# 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Plan Rozwoju Lokalnego opracowany został dla miasta Puszczykowo, które położone jest w centralnej części województwa wielkopolskiego, w powiecie poznańskim.

Plan przygotowano w związku z zamiarem ubiegania się przez Miasto o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2005-2006 oraz jako przygotowanie do kolejnego okresu programowania Unii Europejskiej - 2007-2013. Opracowany dokument jest wymagany przy składaniu wniosków w ramach priorytetu 3 w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego.

Konieczność przygotowania dokumentu wynika z Uzupełnienia ZPORR – dokumentu przyjętego przez Komitet Monitorujący ZPORR w dniu 16 kwietnia 2004 roku oraz Zespół Przygotowawczy Komitetu Integracji Europejskiej w dniu 20 kwietnia 2004 roku.

# 2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU

## 2.1. Położenie, powierzchnia, ludność

Położenie

Miasto Puszczykowo położone jest w centralnej części województwa wielkopolskiego, w południowej części powiatu poznańskiego ziemskiego. Miasto graniczy z następującymi gminami wspomnianego powiatu:

- od północy i północnego-zachodu – z gminą Komorniki,

- od zachodu – z gminą Stęszew,

- z pozostałych stron – z gminą Mosina (od południa bezpośrednio z miastem Mosina).

Puszczykowo położone jest w odległości ok. 4,5 km od południowych i południowo-zachodnich granic administracyjnych Poznania oraz w odległości niespełna 2 km na południe od Lubonia. Wschodnia granica miasta przebiega wzdłuż rzeki Warty. Część Puszczykowa (dotyczy to głównie terenów lasów) znajduje się w Wielkopolskim Parku Narodowym. Pozostała część miasta pozostaje w granicach otuliny WPN.

Od strony wschodniej - wzdłuż Warty - Puszczykowo graniczy z Rogalińskim Parkiem Krajobrazowym. Skrajnie południowy fragment miasta (na południe od Kanału Mosińskiego) położony jest w obrębie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego.

Puszczykowo powstało z połączenia czterech osad, przy czym granica pomiędzy Puszczykowem i Puszczykówkiem uległa zatarciu, tak że obecnie można mówić o trzech wyraźnie wyodrębnionych częściach miasta: Puszczykowie, stanowiącym główną jednostkę osadniczą oraz położonym na wysoczyźnie Starym Puszczykowie oraz Niwce (na południu).

Przez miasto przebiega linia kolejowa relacji Poznań – Wrocław i Stęszew - Kórnik oraz droga wojewódzka Poznań - Mosina - Śrem.

Puszczykowo położone jest w strefie przykrawędziowej, południkowo zorientowanej przełomowej doliny Warty, rozcinającej wysoczyznę morenową na głębokość średnio 20-30 m.

W krajobrazie Puszczykowa wyraźnie wyodrębniają się dwie zasadnicze strefy:

- A - wysoczyzna morenowa falista i pagórkowata wyniesiona ponad dno doliny 30 - 50 m, o powierzchni wypukłej, opadającej w kierunku północno-wschodnim (ku dolinie Wirynki) i południowym, krawędź wysoczyzny (spadki dochodzą do 20%) jest silnie rozcięta licznymi dolinkami erozyjnymi różnej długości, szerokości i głębokości, u wylotów których utworzyły się stożki nasypowe; na kulminacji leży Stare Puszczykowo,

- B - dolina Warty, z trzema, łagodnie zaznaczającymi się w krajobrazie poziomami terasowymi: zalewową, niską i średnią, dno doliny jest prawie płaskie, położone średnio na wysokości od 60,0 - 62,0 m n.p.m.; na terasach nadzalewowych rozwinęła się część wschodnia i południowo-wschodnia (Niwka) miasta Puszczykowa.

Powierzchnia

Powierzchnia miasta wynosi 16,65 km2. Struktura użytkowania gruntów (zgodnie z danymi z 2000 roku) na terenie Puszczykowa przedstawia się następująco:

- użytki rolne zajmują łączną powierzchnię 302 ha, z czego:

- grunty orne – 251 ha,

- sady – 0 ha,

- łąki trwałe – 29 ha,

- pastwiska trwałe – 22 ha;

- lasy i grunty leśne – 796 ha,

- grunty zadrzewione i zakrzewione – 4 ha,

- grunty pod wodami – 39 ha, w tym:

- wody stojące – 0 ha,

- wody płynące – 34 ha,

- rowy – 5 ha,

- użytki kopalne – 0 ha,

- tereny komunikacyjne – 125 ha, z czego:

- drogi – 108 ha,

- koleje i inne tereny komunikacyjne – 17 ha,

- tereny osiedlowe – 371 ha, w tym:

- zabudowane – 266 ha,

- niezabudowane – 104 ha,

- zieleni (rekreacyjne) – 1 ha,

- tereny różne – 2 ha,

- nieużytki i użytki ekologiczne – 26 ha.

Zgodnie z powyższym aż 48% powierzchni miasta stanowią lasy oraz grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione, 22,3% to tereny osiedlowe, użytkowane rolniczo jest 18,2%, a tereny komunikacyjne zajmują 7,5% powierzchni Puszczykowa. Najmniejszą powierzchnię miasta zajmują grunty pod wodami (2,3%) oraz nieużytki, użytki ekologiczne i tereny różne – 1,7%.

Uprawy rolne prowadzone są na coraz mniejszym odsetku gruntów, co może wskazywać na postępujące w Puszczykowie w ostatnich latach dalsze zmiany miastotwórcze. Pozwala to sądzić, że będą one zmierzały w kierunku dalszego ograniczania tego typu działalności gospodarczej.

Natomiast obszar użytków leśnych zajmujący prawie połowę obszaru miasta i utrzymujący się na stałym poziomie, wpływa na charakter miasta i jednoznacznie przesądza sposób jego rozwoju w przyszłości, jest to podstawa do planowania zarówno w sferze gospodarczej jak i społecznej. Również bardzo ważnym wskaźnikiem przy omawianiu zmian zachodzących w ostatnich latach na terenie miasta było zwiększenie się obszaru gruntów zabudowanych. Potwierdza się więc powszechnie zauważalna tendencja rozbudowy Puszczykowa w kierunku miasta o funkcji mieszkalnej o wysokim standardzie.

Ludność

Według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku, w mieście mieszkało 8.951 osób (4.628 kobiet oraz 4.323 mężczyzn). Liczba mieszkańców miasta w ostatnich latach zmieniła się w dość dużym stopniu.

Wykres 2.1. Zmiany liczby ludności miasta

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Współczynnik przyrostu naturalnego (mierzony przyrostem naturalnym na 1 tysiąc mieszkańców) we wszystkich latach analizy był ujemny. W ostatnich trzech latach kształtował się na poziomie minimalnie poniżej zera, co jest wartością zbliżoną do średniej krajowej. Szczegółowe informacje na ten temat przedstawiono na Wykresie.

Wykres 2.2. Przyrost naturalny w Puszczykowie

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Ludność w mieście jest zróżnicowana wiekowo. Informacje na ten temat zamieszczono w Tabeli 2.1. Społeczeństwo nie wyróżnia się strukturą wiekową na tle kraju. Około 20% ludności stanowi ludność w wieku 25–39 lat. Miasto ma szansę na dalszy rozwój, bowiem ludność w wieku do 24 roku życia stanowi ponad 31% mieszkańców. 15% mieszkańców to dzieci i młodzież, uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjum.

Zmiana proporcji między różnymi grupami wiekowymi znacząco wpływa na rynek pracy, bowiem decyduje o liczbie ludności w wieku produkcyjnym. Wejście na rynek pracy kolejnych roczników „wyżu demograficznego” (osoby urodzone na początku lat 80-tych XX w.), przy tendencjach wzrostowych w gospodarce - zwiększa potencjał siły roboczej, a z drugiej strony, przy spadku aktywności gospodarczej może spowodować wzrost bezrobocia.

Tabela 2.1. Struktura ludności według grup wiekowych i płci (stan na koniec 2003 roku)

| Grupy wiekowe | OGÓŁEM | Kobiety | Mężczyźni |
| --- | --- | --- | --- |
|  | liczba | % | liczba | % | liczba | % |
| 1. MIESZKAŃCY RAZEM | 8951 | 100% | 4628 | 100% | 4323 | 100% |
| 2. DZIECI 0 - 4 LAT | 389 | 4,3% | 175 | 3,8% | 214 | 5,0% |
| 3. DZIECI 5 - 9 LAT | 424 | 4,7% | 210 | 4,5% | 214 | 5,0% |
| 4. DZIECI 10 - 14 LAT | 502 | 5,6% | 196 | 4,2% | 306 | 7,1% |
| 5. LUDNOŚĆ 15 – 19 | 759 | 8,5% | 369 | 8,0% | 390 | 9,0% |
| 6. LUDNOŚĆ 20 - 24 | 730 | 8,2% | 349 | 7,5% | 381 | 8,8% |
| 7. LUDNOŚĆ 25 - 29 | 688 | 7,7% | 329 | 7,1% | 359 | 8,3% |
| 8. LUDNOŚĆ 30 - 34 | 523 | 5,8% | 302 | 6,5% | 221 | 5,1% |
| 9.LUDNOŚĆ 35 - 39 | 588 | 6,6% | 311 | 6,7% | 277 | 6,4% |
| 10.LUDNOŚĆ 40 - 44 | 688 | 7,7% | 352 | 7,6% | 336 | 7,8% |
| 11.LUDNOŚĆ 45 - 49 | 762 | 8,5% | 397 | 8,6% | 365 | 8,4% |
| 12.LUDNOŚĆ 50 - 54 | 734 | 8,2% | 382 | 8,3% | 352 | 8,1% |
| 13. LUDNOŚĆ 55 -59 | 588 | 6,6% | 317 | 6,8% | 271 | 6,3% |
| 14. LUDNOŚĆ 60 - 64 | 334 | 3,7% | 194 | 4,2% | 140 | 3,2% |
| 15. LUDNOŚĆ 65 I WIĘCEJ | 1242 | 13,9% | 745 | 16,1% | 497 | 11,5% |

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

## 2.2. Środowisko przyrodnicze

Rzeźba terenu

Zgodnie z regionalizacją Polski wg J. Kondrackiego, Puszczykowo położone jest w mezoregionie Poznańskiego Przełomu Warty oraz mezoregionie Pojezierza Poznańskiego, w centralnej części makroregionu Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego. Pod względem ukształtowania terenu Pojezierze Wielkopolsko–Kujawskie jest nieco niższe od Pojezierza Lubuskiego, nie przekraczając nigdzie wysokości 200 m n.p.m., a na znacznej powierzchni nawet 100 m n.p.m.

Równoleżnikową oś regionu tworzą moreny fazy poznańskiej, które przecinają dwie poprzeczne bruzdy: Poznański Przełom Warty i rynna jezior goplańskich, łączące dwie pradoliny: Warciańsko–Odrzańską i Toruńsko–Eberswaldzką. Poznański Przełom Warty jest południkowym odcinkiem doliny Warty między Mosiną a Obornikami.

Od zachodu Poznański Przełom Warty graniczy z Pojezierzem Poznańskim będącym rozległą wysoczyzną otoczoną z czterech stron dolinami. Ze względu na duże zróżnicowanie mezoregionu podzielony on został na mikroregiony. Zachodnia część Puszczykowa położona jest w mikroregionie Równiny Poznańskiej obejmującej fragment wysoczyzny morenowej na północ od Pojezierza Stęszewskiego, na południe od Wzgórz Owińsko-Kierskich i na zachód od doliny Warty.

Przynależność Puszczykowa do dwóch mezoregionów znajduje odzwierciedlenie w rzeźbie terenu. Zachodnia i północno-zachodnia część miasta (Stare Puszczykowo) położona jest na wysoczyźnie oraz w jej strefie krawędziowej. Strefę krawędziową rozcinają mocno wcięte dolinki erozyjne. Pozostała część Puszczykowa położona jest na terasach doliny Warty. Zabudowana część Puszczykowa pomiędzy Wartą a podnóżem wysoczyzny oraz Niwka położone są na terenach o rzędnych 60-63 m n.p.m. W części zachodniej Starego Puszczykowa, na granicy z leśnymi terenami WPN położonymi już na wysoczyźnie, rzędne terenu wynoszą od 91-105 m n.p.m.

Budowa geologiczna

Powierzchnię mezozoiczną w rejonie Puszczykowa tworzą osady jury górnej. Powierzchnia mezozoiczna na zachód od Mosiny zapada się tworząc tzw. Rów Poznania (rzędne stropu jury przekraczają 300 m p.p.m.), a w kierunku wschodnim strop mezozoiku podnosi się osiągając w rejonie Środy rzędną ok. 60 m p.p.m. Na osadach jury występują kolejno osady oligocenu i miocenu z węglem brunatnym o znacznych miąższościach. Osady miocenu przykrywa warstwa iłów plioceńskich.

Osady czwartorzędu można podzielić na związane z doliną Warty oraz częścią wysoczyznową Puszczykowa. Obszar wysoczyznowy w przeważającej części budują gliny zwałowe. Na zachód od Starego Puszczykowa piaski lodowcowe na glinach zwałowych oraz piaski i żwiry akumulacji szczelinowej. W obrębie wysoczyzny (na przedłużeniu rozcięć erozyjnych) występują również piaski i żwiry wodnolodowcowe górne i dolne. Wyżej wymienione osady czwartorzędu związane są z fazą leszczyńską stadiału leszczyńsko-pomorskiego zlodowacenia bałtyckiego. Wyjątek stanowią eluwia glin zwałowych na glinach zwałowych w północnej części miasta.

Strefę krawędziową wysoczyzny budują piaski deluwialne. Przeważającą część terenu Puszczykowa położonego w dolinie Warty budują piaski i żwiry rzeczne terasów nadzalewowych 5-6 m n.p. rzeki (Böling - młodszy dryas, stadiał leszczyńsko-pomorski zlodowacenia bałtyckiego). Dużymi płatami na tarasie tym występują piaski eoliczne. W zagłębieniach będących pozostałością starorzeczy występują namuły piaszczyste charakterystyczne dla zagłębień bezodpływowych i okresowo przepływowych.

Współczesną dolinę Warty wypełniają piaski rzeczne. Miejscami występują torfy.

Warunki glebowe

Jakość typy i rozmieszczenie gleb mają wyraźne odbicie w strukturze morfologicznej obszaru. Część obszaru Puszczykowa i Puszczykówka położona pomiędzy rzeką Wartą a ulicą Poznańską posiada gleby piaszczyste, brunatne kwaśne. Występuje tu też wiele nieużytków rolnych. Występujące wzdłuż Warty oraz w rejonie starorzeczy łąki są słabej jakości, wykształcone na gruntach mineralnych lub na glebach mułowo-torfowych podścielonych piaskami luźnymi. Na wysoczyźnie dominują gleby wyższych klas, wykształcone na piaskach gliniastych podścielone gliną.

Klimat

Zgodnie z podziałem rolniczo-klimatycznym Polski R. Gumińskiego, Puszczykowo położone jest w dzielnicy Środkowej (VII). Jest to obszar o niskich rocznych opadach w skali kraju. Pomiary prowadzone w latach 1956-1984 na posterunku opadowym IMGW w Mosinie dały średnią roczną wartość opadu minimalnie przekraczającą 550 mm.

Na terenie tym przeważają wiatry z sektora zachodniego. Występuje tu 100-110 dni z przymrozkami, 50-80 dni z pokrywą śnieżną, okres wegetacyjny trwa 210-220 dni, a średnia temperatura roczna powietrza wynosi ok. 8(C.

Zgodnie z typologią warunków klimatycznych typów terenu wg M. Klugego i J. Paszyńskiego, dla kształtowania się topoklimatu podstawowe znaczenie ma wymiana energii zachodząca na powierzchni granicznej (czynnej) między atmosferą a jej podłożem. Na obszarze Puszczykowa występują typy klimatów form wypukłych, topoklimaty obszarów zalesionych, zbiorników wodnych oraz terenów zurbanizowanych.

Topoklimat obszarów zalesionych występuje na prawie połowie powierzchni Puszczykowa. Występowanie zwartej pokrywy leśnej różnicuje topoklimaty form terenu. Na obszarach zalesionych tworzy się topoklimat, gdzie wskutek osłonięcia przez okap leśny powierzchni granicznej, występują stosunkowo niewysokie wartości promieniowania cieplnego podłoża. Stąd też nocne spadki temperatury na obszarach zalesionych są znacznie mniejsze niż na obszarach sąsiednich. Ponadto obszary leśne zaburzają swobodne przemieszczanie mas powietrza zmieniając ich kierunek oraz tworząc nisze o charakterze czasowym, w których powietrze stagnuje.

Topoklimat obszaru zurbanizowanego występuje w zabudowanej części Puszczykowie. Topoklimat ten w centrum miejscowości charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem, natomiast na obszarach peryferyjnych – dużym udziałem topoklimatów obszarów sąsiadujących.

Topoklimat zbiorników wodnych, występujący na terenach wzdłuż Warty charakteryzuje duża wymiana ciepła pomiędzy powierzchnią czynną, a podłożem, wskutek przewodzenia. Topoklimat ten obejmuje zarówno same zbiorniki wodne, jak i ich bezpośrednie otoczenie, gdzie wskutek dużej pojemności cieplnej i dobrego przewodnictwa cieplnego podłoża dobowe amplitudy temperatury w przyziemnej warstwie atmosfery są znacznie mniejsze niż na terenach sąsiednich.

Topoklimat form wypukłych, na niezabudowanym obszarze wysoczyzny pomiędzy lasami a Starym Puszczykowem, charakteryzuje się dobrym przewietrzaniem oraz niewielkim stopniem niebezpieczeństwa wystąpienia przymrozków pochodzenia radiacyjnego lub radiacyjno-adwekcyjnego.

Zasoby wodne

Obszar Puszczykowa leży w bezpośredniej zlewni rzeki Warty, pomiędzy zlewnią Kanału Mosińskiego a zlewnią Wirynki. Warta jest tu w swym środkowym biegu i płynie doliną o zmiennej szerokości, 1-2,5 km. Na terasie zalewowej i u podnóża wysoczyzny spotyka się starorzecza. Poza tym brak tu wód powierzchniowych.

Mimo położenia w obniżeniu dolinnym Puszczykowo nie jest zagrożone aktualnie powodzią. Wysokie stany wód obserwowane w lipcu 1997 r. nie wykroczyły poza terasę zalewową. Jest to jednak efektem retencji wód w zbiornikach powyżej Puszczykowa, szczególnie zbiornika „Jeziorsko”. Wody stuletnie bowiem przed realizacją Jeziorska sięgały nawet podnóża wysoczyzny, co było jednoznaczne z zalaniem większości terenów zabudowanych Puszczykowa, Puszczykówka i Niwki.

W dnie doliny woda gruntowa znajduje się płytko (1-3 m p.p.t.), w przypowierzchniowych piaskach, jej poziom nawiązuje do stanu wód powierzchniowych rzeki i ulega częstym wahaniom.

W obrębie terasy niskiej, na której rozwinęło się Puszczykowo, woda gruntowa okresowo może pojawiać się płycej niż 2,0 m p.p.t., zwłaszcza w strefie przykrawędziowej. Znacznie korzystniejsze warunki wodne posiada Puszczykówko, położone na terasie średniej. Nawet przy wysokich wodostanach, zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej rzędnej posadowienia fundamentów budynków, tzn. na głębokości około 3 m. Na zboczu, z uwagi na przewarstwienia piaszczyste znajdują się wysięki i niewielkie źródełka.

Na wysoczyźnie woda gruntowa występuje bardzo głęboko (10-25 m p.p.t.), w serii piasków międzymorenowych. Wody te posiadają swobodne zwierciadło, a ponieważ cała warstwa wodonośna przecięta jest doliną Warty, stąd wypływają one na zboczu wysoczyzny w postaci wspomnianych już źródeł i wysięków.

Wody gruntowe w dolinie i w międzymorenowej warstwie piaszczystej do niedawna ujmowane były dla celów konsumpcyjnych przez mieszkańców. Na początku lat dziewięćdziesiątych miasto wyposażone zostało w wodociąg zaopatrywany w wodę z ujęcia w Mosinie i całkowicie zwodociągowane, co praktycznie doprowadziło do prawie całkowitego zaprzestania eksploatacji zasobów gruntowych.

Szata roślinna

Szata roślinna jest jednym z elementów środowiska charakterystycznym dla Puszczykowa. Miasto prawie dookoła jest otoczone lasem Wielkopolskiego Parku Narodowego. Są to lasy mieszane, wielogatunkowe, dwupiętrowe. W dolinie Warty przeważają bory mieszane z dominującym udziałem sosny w piętrze górnym. W strefie wysoczyznowej przeważają siedliska lasów mieszanych ze stale zwiększającym się udziałem dębu i buka.

## 2.3. Turystyka

Bardzo istotnym czynnikiem z punktu widzenia rozwoju turystyki jest Wielkopolski Park Narodowy. Jest on jednym z najbardziej atrakcyjnych terenów położonych niedaleko Poznania. Rocznie odwiedza go ponad milion turystów. Przez Park biegnie 5 szlaków turystycznych - czerwony, niebieski, żółty, zielony i czarny. Szlakami tymi wyznaczono 8 tras wycieczkowych, z których najbardziej popularne to:

- Trasa im. prof. Adama Wodziczki,

- Trasa im. Cyryla Ratajskiego,

- Trasa im. Bernarda Chrzanowskiego,

- Trasa „Szlak Kosynierów”,

- Trasa 40-lecia Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Łącznie trasy wędrówek pieszych w okolicach Puszczykowa stanowią sieć niemal 100-kilometrowej długości.

Na terenie Parku udostępniono również kąpielisko nad Jeziorem Jarosławieckim, które przyciąga w sezonie tłumy mieszkańców ze wszystkich okolicznych gmin oraz z miasta Poznania.

Na terenie miasta znajdują się obecnie następujące obiekty, posiadające w swej ofercie miejsca noclegowe:

- Leśny Ośrodek Szkoleniowy „Puszczykowo” (100 miejsc noclegowych) - położony nad Wartą w odległości około 700 m od stacji kolejowej Puszczykowo,

- Ośrodek Rehabilitacyjno Wypoczynkowy „Wielspin” (50 miejsc) - ulica Wysoka 8,

- Motel „Puszczyk” (68 miejsc noclegowych) - ulica Kościelna 6,

- Hotel „La Paloma” (50 miejsc noclegowych) - ulica Niwka Stara 24a,

- „Sadyba” (30 miejsc noclegowych) - ulica Brzozowa 15a,

- Hotel „Puszczykowo” (29 miejsc noclegowych) - ulica Kraszewskiego 6,

- Motel „Pod Kukułką” - ulica Reymonta 27,

- Willa „Lech” - położona w lesie nad Wartą,

- Hotel „Atrium” - ul.3 Maja (40 miejsc noclegowych).

## 2.4. Zagospodarowanie przestrzenne

### 2.4.1. Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego

Formy ochrony przyrody

- Wielkopolski Park Narodowy

Po wieloletnich staraniach przyrodników, w 1957 r. utworzony został Wielkopolski Park Narodowy obejmujący 5.200 ha obszarów rezerwatowych i około 4.600 ha strefy ochronnej. Teren miasta Puszczykowa należał do WPN.

W latach 1976-82 prowadzono szeroką dokumentację przyrodniczą oraz planistyczną, mającą na celu określenie sposobu ochrony i zagospodarowania Wielkopolskiego Parku oraz potrzeb jego rozwoju, zakończoną opracowaniem regionalnego planu zagospodarowania przestrzennego Parku i jego otuliny.

Uchwalony w 1987 r. przez Wojewódzką Radę Narodową Plan zawierał propozycję znacznego rozszerzenia granic Parku, który docelowo miał obejmować 16.951 ha strefy rezerwatowej, 6.710 ha strefy restytucji środowiska, 5.263 ha strefy międzyrezerwatowej oraz 1.330 ha strefy wyłączonej miejskiej (tereny zurbanizowane w granicach Parku tj. miasta Puszczykowo, Mosina, Stęszew). Dla Puszczykowa zostały między innymi zapisane ustalenia ograniczające zainwestowanie, wyrażające się między innymi zachowaniem strefy ochronnej bezinwestycyjnej od linii brzegowej lasu, minimalnej wielkości działek 1.800 m2 w Puszczykowie Starym, 1.200 m2 na pozostałym obszarze oraz określonym sposobem użytkowania i przeznaczania terenów.

Mimo bardzo szerokiego uzasadnienia merytorycznego, co do celowości zwiększenia zasięgu ochrony, z powodu niemocy administracyjnej i oporu różnych gremiów gospodarczych, Plan ten nie doczekał się realizacji i zgodnie z przepisami stracił moc prawną 1 stycznia 1995 r. Wszystko to oraz przeprowadzenie w międzyczasie szeregu zmian terytorialnych, a także konieczność przystosowania rozporządzenia o utworzeniu Parku do obowiązujących przepisów nowej ustawy o ochronie przyrody, spowodowało wydanie nowego Rozporządzenia Rady Ministrów. Ustalone zostały nowe granice WPN. W ich wyznaczaniu kierowano się zasadą zachowania w granicach Parku ekosystemów o najwyższych wartościach przyrodniczych. W stosunku do pierwotnej (z 1957 r.) Park zajmuje obszar większy, choć w zmienionych granicach. Wyłączone zostały wszystkie tereny zurbanizowane, w tym miasto Puszczykowo oraz część terenów leśnych zdegradowanych przez działalność gospodarczą człowieka. W granicach Puszczykowa do WPN należy tylko 9 działek (6 działek w obrębie geodezyjnym Puszczykowo i 3 działki w obrębie geodezyjnym Puszczykowo Stare) o łącznej powierzchni 7,45 ha. Są to działki budowlane i rolnicze. Stanowi to niecałe 0,1% ogólnej powierzchni Parku oraz 0,45% powierzchni miasta.

Wokół parku została utworzona strefa ochronna zwana otuliną o powierzchni 15.003 ha. Obszar Puszczykowa znalazł się w otulinie Parku.

W otulinie obowiązują zasady ochrony środowiska zabezpieczające Park przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Otulina nie stanowi bowiem obszaru specjalnie chronionego i nie jest też jak park narodowy - formą ochrony przyrody. W zależności od potrzeb mogą tu być wprowadzone zakazy, nakazy i ograniczenia związane jednak z ochroną Parku, a nie otuliny. Zakres ich określa Plan Ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego.

- Pomniki przyrody.

Mimo ogromnego bogactwa cennych obiektów przyrodniczych, w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody figurują tylko trzy pomniki przyrody na terenie miasta Puszczykowa. Są to dwa dęby szypułkowe i jedna sosna pospolita.

- Rezerwaty przyrody.

Na terenie miasta zlokalizowane są trzy rezerwaty przyrody:

  - „Las Mieszany na Morenie”

  - „Puszczykowskie Góry”

  - „Nadwarciański Bór Sosnowy”

Diagnoza stanu środowiska

Po wyposażeniu 95% obszaru miasta w sieć kanalizacji sanitarnej, zagrożenie dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych z powodu nieuporządkowanej gospodarki wodno-ściekowej i korzystania z szamb przestało praktycznie istnieć

Do niedawna też bardzo uciążliwe dla mikroklimatu i stanu higieny atmosfery w Puszczykowie, zwłaszcza w porze jesienno-zimowej było ponad 2.000 kotłowni domowych oraz kilkadziesiąt kotłowni w obiektach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach, w których spalane było ponad 10.000 ton węgla rocznie. Sytuacja ta od końca 1996 r. systematycznie się poprawia dzięki przeprowadzonej gazyfikacji miasta. Budynki użyteczności publicznej oraz większość większych przedsiębiorstw korzysta już z kotłowni gazowych. Coraz więcej domów prywatnych również przebudowuje swoje systemy grzewcze (ok. 60 % posesji posiada instalacje gazową).

Znaczące zanieczyszczenie atmosfery i to przez cały rok pochodzi z przeszło 4.000 samochodów należących do mieszkańców Puszczykowa oraz z tranzytowych przemieszczających się codziennie po trasie z Mosiny do Poznania.

Na sąsiedztwie Puszczykowa cierpi drzewostan WPN. Nie tylko z powodu emisji zanieczyszczeń, ale również nieoszacowanej ilości odpadów stałych wywożonych „na dziko” do lasu. Dzieje się tak mimo możliwości wywożenia ich na gminne wysypisko śmieci. Warunkiem jest tylko wyposażenie każdej posesji w pojemniki do gromadzenia odpadów i zgłoszenie potrzeby ich opróżniania.

Na stan wód rzeki Warty (zanieczyszczenie ponadnormatywne) oraz zły stan sanitarny lasów WPN w sąsiedztwie Puszczykowa wpływ mają zanieczyszczenia pochodzące spoza miasta. Rzeka Warta niesie wody zanieczyszczone już obszarów, przez które przepływa we wcześniejszej fazie swego biegu. Na lasy WPN oddziałuje natomiast cała aglomeracja poznańska (przede wszystkim Poznań, Luboń i Mosina).

### 2.4.2. Infrastruktura techniczna

Sieć drogowa

Drogi krajowe o znaczeniu międzyregionalnym przebiegają poza obszarem miasta. Po stronie zachodniej w odległości 8 km od Puszczykowa przebiega droga krajowa nr 5: Wrocław – Poznań – Bydgoszcz, a po stronie północnej w odległości 14 km – droga krajowa nr 2: Świecko – Poznań – Warszawa oraz w odległości 6 kilometrów od Puszczykowa - autostrada A-2.

Połączenie z drogą krajową nr 2 oraz autostradą, zapewnione jest przez drogę wojewódzką nr 430 Mosina – Poznań, a z drogą krajową nr 5 poprzez drogę powiatową nr 32645: Puszczykowo – Jeziory – Komorniki lub w kierunku Poznania poprzez drogę wojewódzką nr 430.

Przez zachodnią część miasta przebiega droga wojewódzka nr 430: Mosina – Puszczykowo – Poznań, a przez część południową – droga wojewódzka nr 431: Kórnik - Mosina – Stęszew.

W ostatnich latach przebudowano lewoskręty, które umożliwiają zjazd z głównego kierunku ruchu dla samochodów skręcających do centrum Puszczykowa, co znacznie poprawiło przepustowość głównej arterii. Wzrost ruchu nastąpił dodatkowo po wybudowaniu autostrady A-2 i węzła autostrady „Wilda”. Droga nr 430 stanowi bowiem główną drogę dojazdową do węzła autostrady.

Utrzymanie dróg wojewódzkich przebiegających przez Puszczykowo nie obciąża budżetu miasta. Pozostała sieć ulic w mieście o długości ponad 60 km to ulice lokalne miejskie, utrzymywane z budżetu miasta. Ulic o nawierzchni twardej w 2004 roku było ponad 30 km, co stanowi około 50% ogółu ulic miejskich.

Ulice: Poznańska, Dworcowa, Piaskowa, Libelta, Kasprowicza, Nadwarciańska, Kosynierów Miłosławskich, Jarosławska i Czarneckiego pełnią rolę ulic zbiorczych łączących ulice lokalne.

Wzdłuż ulic: Poznańska, Piaskowa, Libelta, Kasprowicza, Dworcowa, Nadwarciańska i Kraszewskiego biegną linie komunikacji autobusowej podmiejskiej. Wzdłuż dróg wojewódzkich przebiegają natomiast linie komunikacji autobusowej poza miejskiej.

Sieć ulic miejskich należy modernizować i rozbudowywać do potrzeb wzrastającego ruchu drogowego i rozwoju miasta. W planach władz lokalnych jest budowa nawierzchni lub modernizacja ponad 100 ulic na terenie miasta.

Drogi rowerowe

W 1995 r. została wytyczona trasa rowerowa z Lubonia do Puszczykówka. Oznakowana została kolorem żółto-czarno-żółtym i prowadzi od stadionu w Luboniu wzdłuż zachodniego brzegu Warty przez malownicze tereny prawie w całości zalesione. Stanowi pierwszy etap turystycznej trasy rowerowej, która prowadzić będzie z Poznania przez Wielkopolski Park Narodowy do Kórnika. Wytyczony fragment trasy ma długość 14 km. Ww. trasa rowerowa została połączona z drogą rowerową biegnącą wzdłuż ulicy Dolna Wilda w Poznaniu. Obecnie można bezkolizyjnie dojechać rowerem do z centrum Poznania (z rejonu mostu św. Rocha) aż do Puszczykówka.

System komunikacji publicznej na terenie miasta

W mieście dostępne są dwie formy transportu publicznego - przewozy autobusowe, realizowane przez PKS i prywatnych przewoźników oraz kolejowe przewozy pasażerskie w ramach PKP. Od jesieni 2004 r. w drodze przetargu usługi przewozowe dla mieszkańców miasta Puszczykowa świadczy również MPK, dzięki takiemu rozwiązaniu połączenia z Poznaniem są średnio co pół godziny.

Zarówno ze względu na rosnącą dostępność prywatnych środków transportu jak i czas dojazdu środkami komunikacji zbiorowej systematycznemu zmniejszeniu ulegają jednak przewozy autobusowe. Maleje również z roku na rok liczba połączeń kolejowych z Puszczykowa do Poznania, wiele do życzenia pozostawia również stan infrastruktury kolejowej na terenie miasta. Niska rentowność przewozów pasażerskich PKP przyczynia się do stopniowego zanikania tej formy transportu. Nadzieję budzą tu inicjatywy Starostwa Powiatowego i Urzędu Marszałkowskiego w zakresie organizacji systemu przewozów pasażerskich w oparciu o środki samorządowe z wykorzystaniem infrastruktury szynowej PKP.

Sieć wodociągowa

Źródłem zaopatrzenia miasta w wodę jest system wodociągowy zaopatrujący w wodę aglomeracje poznańską. Woda czerpana jest z ujęcia i zbiorników wody w Mosinie, dalej systemem magistrali wodociągowych dużych średnic (1.000 i 2 x 1.400 mm) tłoczona jest w kierunku Poznania, zasilając po drodze miasto Puszczykowo. Również zarządzanie siecią wodociągową zostało przekazane spółce Aquanet. Z punktu widzenia kosztów jest to rozwiązanie optymalne, gdyż nie wywołuje konieczności sztucznego dotowania kosztów wynikających z doprowadzenia tego medium.

W chwili obecnej miasto jest zwodociągowane praktycznie w 100%, w miejscach gdzie rozwija się budownictwo jednorodzinne na terenie miasta sieć wodociągowa jest sukcesywnie uzupełniana przez inwestorów indywidualnych (budowa przyłączy do posesji) w oparciu o magistrale dużych średnic.

Kanalizacja i oczyszczanie ścieków

Puszczykowo w ostatnich latach położyło duży nacisk na ochronę środowiska, a więc przede wszystkim wód powierzchniowych i podziemnych. W tym celu zbudowano oczyszczalnię ścieków oraz stale rozbudowuje się kanalizację sanitarną.

Na terenie Puszczykowa (Niwka) zlokalizowana jest mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków odbierająca ścieki z Puszczykowa i Mosiny. Obecnie (po rozbudowie) oczyszczalnia ta o przepustowości Q dśr=4.000m3/d jest wykorzystywana w 50-60%: ok. 35.000 m3/m-c stanowią ścieki pochodzące z Mosiny, a ok. 25 000 m3/m-c - ścieki z Puszczykowa. Z powyższego wynika, że ok. 830 m3/d to ścieki pochodzące z Puszczykowa, z czego ok. 90% ścieków trafia na oczyszczalnię kanalizacją sanitarną, a pozostałe 10% to ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi. Podczyszczone ścieki z oczyszczalni trafiają do Warty, a osady ściekowe - wywożone są do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach.

Kanalizacją deszczową odwadniana jest część dróg utwardzonych (ok. 60%). Ścieki opadowe poprzez kanalizację deszczową (bezpośrednio lub rowami) odprowadzane są do Warty.

Puszczykowo skanalizowane jest w 95% (kanalizacja sanitarna). Na pozostałym terenie odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych powinno się odbywać do:

- przydomowych zbiorników bezodpływowych, z których (po ich napełnieniu) okresowo wywożone są one do oczyszczalni ścieków,

- przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zarządzanie oczyszczalnią i siecią kanalizacyjną leży w gestii spółki Aquanet.

Z odprowadzaniem ścieków bytowych do zbiorników bezodpływowych związane są liczne zagrożenia, skutkujące niezorganizowaną emisją zanieczyszczeń ściekowych do środowiska. Do zagrożeń tych zaliczyć należy: brak zbiorników (np. bezpośrednie odprowadzanie ścieków do cieków), problem szczelności zbiorników, wypróżnianie zbiorników na powierzchnię terenu lub do wód powierzchniowych, opróżnianie zbiorników wozów asenizacyjnych poza miejscami do tego przeznaczonymi.

W przypadku oczyszczalni przydomowych nie wszystkie tego typu urządzenia gwarantują zadawalający poziom oczyszczania ścieków. Wątpliwość może budzić również wykorzystywanie indywidualnych oczyszczalni na terenach intensywnej zabudowy jednorodzinnej.

W Puszczykowie brak jest dokładnych danych odnośnie występowania i ilości tego typu oczyszczalni na terenie miasta (około 10 sztuk).

Gospodarka odpadami stałymi

Zbiórka odpadów na terenie miasta realizowana jest przez kilka firm, z których dominującą pozycję zajmuje przedsiębiorstwo Eko-Rondo, które podpisało indywidualne umowy z mieszkańcami. Zbiórka odpadów nie jest dotowana z budżetu miasta.

Na terenie miasta prowadzona jest również częściowa selekcja surowców wtórnych. W dogodnych punktach miasta rozstawione zostały pojemniki na szkło, papier i plastik. Surowce są również odbierane bezpośrednio z terenu części posesji. System selekcji staje się coraz bardziej rozpowszechniony wśród mieszkańców.

Miasto Puszczykowo nie dysponuje własnym wysypiskiem odpadów stałych. Miasto nie dysponuje terenami pod własne wysypisko odpadów, więc dąży do rozwiązania problemu budowy nowego wysypiska w oparciu o współpracę z innymi gminami i władzami powiatu.

Puszczykowo w 2003 roku przystąpiło do związku gmin „Selekt”, który powstał w celu utworzenia systemu gospodarki śmieciowej dla gmin południowych województwa wielkopolskiego. Do związku przystąpiło 12 gmin, a gminą wiodącą jest Czempiń, na terenie której znajduje się wysypisko oraz cała baza.

Zaopatrzenie w gaz

Miasto Puszczykowo posiada rozbudowany system gazociągowy. Wszystkie gospodarstwa mają możliwość uzyskania podłączenia do istniejącej sieci, lecz niestety tylko około 80% mieszkańców korzysta z tego medium. Pozostające poza siecią gospodarstwa domowe w dalszym ciągu emitują dodatkowe zanieczyszczenia do atmosfery. Stanowi to problem, którego rozwiązanie wydaje się być uzależnione od sytuacji na rynku paliw energetycznych w kraju i na świecie. Tylko poprawa poziomu dochodów mieszkańców oraz zwiększenie opłacalności ogrzewania gazem może spowodować stopniowe przechodzenie na ten rodzaj paliwa.

Źródłem zaopatrzenia miasta w gaz jest stacja redukcyjno-pomiarowa I stopnia o przepustowości Q= 30.000 m3/h, zlokalizowana w Mosinie w rejonie ul. Czajkowskiego – Paderewskiego. Do stacji redukcyjno-pomiarowej doprowadzony jest gazociąg wysokiego ciśnienia z kierunku Grodzisk – Konarzewo.

W Puszczykowie rozprowadzenie gazu do odbiorców odbywa się gazociągami średniego ciśnienia przy zastosowaniu reduktorów domowych (odbiorcy). Wszystkie przyłącza do nowopowstających budynków wykonywane są przez inwestorów zgodnie z uzgodnieniami z Wielkopolskim Okręgowym Zakładem Gazownictwa w Poznaniu

Sieć elektroenergetyczna

Przez teren miasta Puszczykowo nie przebiegają linie elektroenergetyczne wysokich napięć. Na północ od miasta przez wieś Łęczyca przebiega linia napowietrzna 220 KV Konin – GPZ Plewiska. Na wschód od miasta przebiega linia napowietrzna 110 KV relacji Poznań – Południe - Mosina – Kościan.

Zasilanie miasta odbywa się liniami napowietrznymi 15 KV wyprowadzonymi z GPZ-u Poznań – Południe i GPZ 110 KV / 15 KV Mosina. Ze względu na bliskość GPZ Mosina nie przewiduje się budowy rozdzielni sieciowej w południowej części miasta.

Sieć średniego napięcia 15 KV przebiegająca przez obszar miasta zasila stacje transformatorowe 15/0,4 KV. Przy pomocy tych stacji średnie napięcie 15 KV transformowane jest na niskie napięcie, a więc takie, na jakim pracują urządzenia odbiorcze większości konsumentów energii elektrycznej.

W Puszczykowie nie występują niedobory energii elektrycznej. Jednak dla zaspokojenia wzrastającego zapotrzebowania na energię elektryczną i rozwoju miasta niezbędna jest budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 KV. Osobnym problemem jest natomiast stan sieci przesyłowych na terenie miasta. Odczuwalne są częste spadki napięcia w sieci, zdarzają się również wyłączenia prądu.

Telefonia

Na całym obszarze miasta jest zapewniona łączność telefoniczna. Dostawcą usług telekomunikacyjnych naziemnych jest Telekomunikacja Polska S.A. Puszczykowo charakteryzuje najwyższy w powiecie poznańskim wskaźnik telefonizacji wynoszący ponad 300 abonentów telefonii przewodowej na tysiąc ludności. Sytuację w tym zakresie należy więc ocenić jako zadowalającą. Istniejąca sieć telefoniczna pozwala na rozwój dodatkowych usług telefonicznych i internetowych, takich jak np. Neostrada.

Z zakresie telefonii bezprzewodowej można stwierdzić, iż Puszczykowo znajduje się w zasięgu stacji bazowych wszystkich operatorów GSM, a zasięg jest bezproblemowy i ogólnodostępny.

### 2.4.3. Własność nieruchomości

Grunty leżące na terenie Puszczykowa, znajdują się we władaniu różnych podmiotów. Na Wykresie 2.3. zaprezentowano strukturę własności gruntów.

Z danych wynika, że 36,7% powierzchni gruntów znajduje się w posiadaniu osób fizycznych. Zdecydowanie najwięcej - ponad 56% powierzchni gruntów należy do Skarbu Państwa (w zdecydowanej większości SA to grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego). Grunty Miasta stanowią około 4% sumy powierzchni gruntów. W mieście znajdują się także grunty należące do kościołów, a także innych osób prawnych.

Wykres 2.3. Struktura własności gruntów w Puszczykowie wg stanu na koniec roku 2004

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Podstawowe informacje na temat mienia komunalnego miasta Puszczykowo zostały przedstawione w Tabeli 2.2. oraz 2.3.

Tabela 2.2. Składniki mienia komunalnego miasta

| Opis mienia komunalnego wg grup rodzajowych | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | łączna ilość |
| I. Grunty komunalne ogółem w ha | 152,68 | 153,02 | 150,34 | 152,91 | 152,82 |
| 1. Grunty orne | 76,78 | 76,95 | 76,6 | 88,88 | 88,88 |
| 2. Drogi | / | / | / | / | / |
| 3. Lasy | 10,29 | 12,56 | 14,6 | 18,43 | 21,26 |
| 4. Place i tereny zielone | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 1,39 | 1,27 |
| 5. Ogrody działkowe | / | / | / | / | / |
| 6. Tereny rekreacyjne | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 5,64 | 5,64 |
| 7. Działki budowlane | 29,76 | 27,66 | 23,37 | 22,37 | 22 |
| 8. Działki przemysłowo–handl. | 5,96 | 5,96 | 5,88 | 10,73 | 8,56 |
| 9. Cmentarze komunalne | / | / | / | / | / |
| 10. Inne | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 5,47 | 5,21 |
| II. Obiekty komunalne ogółem: liczba | 27 | 25 | 23 | 21 | 21 |
| 1. Budynki mieszkalne | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 2. Budynki niemieszkalne, budowle | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| 3. Obiekty szkolne | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. Obiekty przedszkolne | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5. Miejsko – gminne biblioteki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. Ośrodki kultury i świetlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. Ośrodki sportu i rekreacji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. Obiekty służby zdrowia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Tabela 2.3. Wybrane informacje na temat gospodarowania mieniem komunalnym miasta

| Majątek komunalny | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokale użytkowe |
| Lokale użytkowe liczba szt. | 22 | 12 | 8 | 6 | 6 |
| Lokale użytkowe powierzchnia m2 | 2 830 | 2 328 | 1 644 | 1 330 | 1 330 |
| Czynsz za lokale użytkowe (za 1m2) netto | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Środki uzyskane z wynajmu lokali użytk. | 150 000 | 57 989 | 61 762 | 43 178 | 68 147 |
| Środki uzyskane ze sprzedaży lokali użytk. | 711 200 | 321 000 | 366 000 | 214 000 | / |
| Mieszkania komunalne |
| Czynsz za mieszkania komunalne (za 1m2) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Koszt utrzymania mieszkań komunalnych ogółem | 386 000 | 342 000 | 799 000 | 215 000 | 325 000 |
| Środki uzyskane z wynajmu mieszkań komunalnych | 149 000 | 131 000 | 132 000 | 132 000 | 115 000 |
| Dopłaty z budżetu do utrzymania mieszkań komunalnych | 9 000 | 7 000 | 6 000 | 6 000 | 4 000 |
| Remonty mieszkania komunalne | 230 000 | 198 000 | 517 000 | 98 000 | 188 000 |
| Inwestycje mieszkania komunalne | / | / | / | / | / |
| Sprzedaż mieszkań komunalnych szt. | 5 | 3 | 1 | / | / |
| Środki uzyskane ze sprzedaży mieszkań komunalnych | 161 200 | 121 000 | 35 100 | / | / |
| Grunty komunalne |
| Sprzedaż gruntów komunalnych szt. | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| Sprzedaż gruntów komunalnych ha | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,16 |
| Środki uzyskane ze sprzedaży gruntów komunalnych i nieruchomości | 872 400 | 625 400 | 366 000 | 214 000 | 129 973 |

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

### 2.4.4. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego

Dziś Puszczykowo zatraciło już całkowicie charakter letniska. Postępujący proces niszczenia substancji zabytkowej sprawił, że trudno odnaleźć ślady jego dawnej świetności. Wraz z postępem cywilizacyjnym, gwałtownym rozwojem komunikacji, w tym głównie samochodowej, oraz zmieniającymi się oczekiwaniami społecznymi nie należy przewidywać wskrzeszenia dawnej funkcji miejscowości. Nie oznacza to jednak, że nie należy ratować i rozwijać niewątpliwych walorów kulturowych i krajobrazowych tego miejsca. Najbardziej jednak rażące w przestrzeni miasta są niewątpliwie te miejsca, gdzie degradacja przestrzeni wynika głównie z całkowitego braku relacji, jakiegokolwiek odniesienia nowego zagospodarowania terenu względem dawnego charakteru zabudowy. Zaliczyć tu należy przede wszystkim okolice szpitala PKP w Puszczykówku, tereny szkolne przy ulicy Libelta, fragmenty ulicy Poznańskiej, w szczególności między ulicami Posadzego, a Podgórną i Słoneczną.

Dewastacja poszczególnych obiektów zabytkowych, głównie tych z wcześniejszej fazy zabudowy letniska jest przede wszystkim skutkiem trwającego przez lata anonimowego, komunalnego administrowania tymi domami. Zasiedlanie budynków zbyt wieloma lokatorami oraz brak troski ze strony realnego właściciela doprowadziły większość tych obiektów do całkowitej ruiny.

Mimo znacznego zniszczenia substancji zabytkowej, pewne tereny nie zatraciły całkowicie swych walorów i można w nich odnaleźć ślady dawnej atrakcyjności. Wyróżnić należy tu w pierwszej kolejności zespół zabudowy przy ulicy C. Ratajskiego, szczególnie atrakcyjnie prezentujący się z dalekiej perspektywy ulicy Nadwarciańskiej. Równie dobrze zachowały swój klimat sąsiednie ulice: Wł. Reymonta, A. Fiedlera, Spokojna czy A. Mickiewicza. Do podobnych obszarów zaliczyć można także okolice ulicy Podleśnej lub początek ulicy Poznańskiej z ulicą Lipową.

Tabela 2.4. Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków

| L.p. | Obiekt | Nr rejestru |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Budynek dworca kolejowego Puszczykowo Pensjonat „Rusałka”, ul. Wodziczki 1 Dom wypoczynkowy „Lech”, ul. Prof. I. Dąmbskiej Willa, ul. Sobieskiego 10 Budynek dworca kolejowego Puszczykówko | 1908/A 2549/A 2561/A 2563/A 2161/A |

### 2.4.5. Identyfikacja problemów

Do najważniejszych problemów miasta Puszczykowo w sferze zagospodarowania przestrzennego należy zaliczyć:

- wzrost zanieczyszczenia powietrza w związku przede wszystkim ze zwiększającym się natężeniem ruchu samochodowego,

- wzrost hałasu w związku z wzmożeniem ruchu kołowego,

- częściowo nieutwardzone drogi gminne,

- zły stan techniczny części dróg gminnych,

- zły stan części chodników przy drogach gminnych,

- stosunkowo uciążliwe połączenie drogowe z Poznaniem,

- trudności z zagospodarowaniem brzegów Warty,

- mało terenów pod inwestycje i budownictwo,

- brak właściwego budynku dla Urzędu Miejskiego,

- coraz rzadsze połączenia kolejowe z Poznaniem.

## 2.5. Gospodarka

### 2.5.1. Główni pracodawcy

Rolnictwo

Rolnictwo nie ma żadnego znaczenia dla gospodarki Puszczykowa. Uprawiane grunty rolne zajmują tylko kilkadziesiąt hektarów, co stanowi niewielki odsetek powierzchni miasta. Władze miasta przychylają się do wniosków prywatnych właścicieli o przekwalifikowanie nielicznych już gruntów rolnych i przeznaczają je pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne zmieniając plany miejscowe zagospodarowania terenu.

Podmioty gospodarcze

Z uwagi na położenie i atrakcyjne warunki turystyczno-rekreacyjne, na terenie miasta praktycznie nie istnieje przemysł. Rozwijają się natomiast małe zakłady produkujące przede wszystkim artykuły spożywcze, odzież i meble. Duża powierzchnia lasów, gleby niemal wyłącznie V i VI klasy oraz atrakcyjność mieszkaniowa niemal całego miasta to powody, dla których zdecydowana większość nie zalesionych terenów została przeznaczona na potrzeby indywidualnego budownictwa jednorodzinnego. Na terenie Puszczykowa jest zarejestrowanych  w Urzędzie Miejskim 1175 podmiotów gospodarczych w większości o charakterze handlowo-usługowym.

Rozwijające się budownictwo jednorodzinne, które w dużej części jest prowadzone przez właścicieli firm sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości, gdyż przedsiębiorcy meldujący się na stałe w Puszczykowie rejestrują również tutaj swoją działalność gospodarczą. Dominują tu oczywiście firmy małe, zatrudniające do kilku pracowników.

Najwięksi pracodawcy na terenie miasta to:

- „Eko – Rondo”- przedsiębiorstwo usług komunalnych: wywóz śmieci, przewóz osób, inne usługi,

- Leśny Ośrodek Szkoleniowy- hotelarstwo, gastronomia,

- „Boltex” PPUH Export – Import,

- Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy „Puszczykowo”,

- Hotel Puszczykowo,

- Hotel Santa Barbara,

- Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy Wielspin - Zaplecze Rehabilitacyjno – Techniczne Spółdzielni Inwalidów,

- „Almar”- produkcja odzieży, poligrafia – zakład pracy chronionej,

- Piekarnia – Cukiernia; Błaszkowiak Jacek,

- „Szał” sp.z.o.o branża spożywcza przedsiębiorstwo produkcyjno – handlowe – zakład pracy chronionej,

- Transport i Spedycja Międzynarodowa S.C.; Pietz.

### 2.5.2. Struktura podstawowych branż na terenie miasta

Informacje na temat liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w mieście zamieszczono w Tabeli 2.5.

Tabela 2.5. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w mieście według branż

| Podmioty gospodarcze w rejestrze gminy | LATA |
| --- | --- |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Gastronomia A, B, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handel, handel detaliczny, | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| Blacharstwo, mechanika | 19 | 17 | 15 | 6 | 7 |
| Budownictwo | 165 | 168 | 175 | 172 | 169 |
| Chemiczne | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| Elektromechanika | 22 | 20 | 19 | 19 | 20 |
| Fryzjerstwo, kosmetyka | 10 | 12 | 11 | 12 | 14 |
| Gastronomia | 20 | 22 | 27 | 28 | 30 |
| Gospodarka komunalna | 14 | 11 | 10 | 8 | 6 |
| Handel | 410 | 420 | 428 | 563 | 428 |
| Informatyczne | 19 | 24 | 22 | 22 | 20 |
| Introligatorstwo | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Krawiectwo | 73 | 67 | 69 | 65 | 61 |
| Mechanika precyzyjna | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mechanika pojazdowa | 13 | 14 | 1 | 1 | 12 |
| Oświata | 11 | 14 | 12 | 14 | 17 |
| Biura rachunkowe | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 |
| Radiomechanika | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Spożywcze | 19 | 2 | 16 | 17 | 17 |
| Stolarstwo | 44 | 48 | 46 | 42 | 39 |
| Służba zdrowia | 26 | 38 | 40 | 40 | 59 |
| Transport |  | 63 | 65 | 62 | 63 |
| Usługi różne | 86 | 115 | 117 | 128 | 137 |
| Ślusarstwo | 32 | 30 | 29 | 73 | 24 |
| RAZEM | 1047 | 1144 | 1160 | 1328 | 1175 |

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Z przedstawionych danych wynika, że w poszczególnych latach liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Urzędzie Miejskim ulegała wahaniom. W 2004 roku liczba tych podmiotów wynosiła 1.175 i była o 12% większa niż w roku 2000. Działalność gospodarcza dotyczy przede wszystkim handlu. Wiele podmiotów gospodarczych koncentruje swoją działalność w budownictwie. W stosunku do 2000 roku znacząco wzrósł udział podmiotów, zajmujących się usługami niematerialnymi. W 2004 roku na 1.000 mieszkańców przypadało 131 podmiotów gospodarczych (zarejestrowanych w UM), co należy do wartości zdecydowanie wysokich na tle gmin o wielkości Puszczykowa.

### 2.5.3. Rynek pracy

Informacje na temat aktywności ekonomicznej mieszkańców przedstawiono w Tabeli 2.6.

Około 44% ludności miasta jest biernych zawodowo. Ludność bierną zawodowo stanowią osoby w wieku 15 lat i więcej, które w badanym tygodniu nie pracowały, nie miały pracy i jej nie poszukiwały lub poszukiwały, ale nie były gotowe do jej podjęcia w badanym tygodniu i następnym. Dominującą część tej grupy stanowi ucząca się młodzież, która za kilka lat wejdzie na rynek pracy.

Tabela 2.6. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według poziomu wykształcenia (stan w dniu 20 maja 2002 roku)

| Wykształcenie | Ogółem | Aktywni zawodowo | Bierni zawodowo | Nieustalony status | Współczynnik aktywności zawodowej | Współczynnik zatrudnienia | Stopa bezrobocia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | razem | pracujący | bezrobotni |  |  | w % |
| Ogółem | 7 472 | 4 116 | 3 534 | 582 | 3 253 | 103 | 55,9 | 48,0 | 14,1 |
| Wyższe | 1 536 | 1 197 | 1 148 | 49 | 314 | 25 | 79,2 | 76,0 | 4,1 |
| Średnie | 2 709 | 1 626 | 1 389 | 237 | 1 049 | 34 | 60,8 | 51,9 | 14,6 |
| Zasadnicze zawod. | 1 784 | 1 115 | 876 | 239 | 659 | 10 | 62,9 | 49,4 | 21,4 |
| Podstawowea) | 1 405 | 177 | 120 | 57 | 1 222 | 6 | 12,7 | 8,6 | 32,2 |
| Nieustalony | 38 | 1 | 1 | - | 9 | 28 | 10,0 | 10,0 | - |
| Z ogółem w wieku produkcyjnym | 5 596 | 4 024 | 3 444 | 580 | 1 476 | 96 | 73,2 | 62,6 | 14,4 |

Uwaga: a) Podstawowe ukończone, nieukończone i bez wykształcenia szkolnego

Źródło: Podstawowe informacje o gminach województwa wielkopolskiego (wg spisów powszechnych 2002) - powiat poznański, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań 2003, tabl. 16.

Współczynnik aktywności zawodowej, czyli procentowy udział aktywnych zawodowo w ogólnej liczbie ludności danej kategorii, wynosi w Gminie 55,9%. Największą aktywność zawodową wykazują osoby z wykształceniem wyższym, najniższą – z wykształceniem podstawowym. Współczynnik zatrudnienia w wynosi 48%. Oznacza on udział osób pracujących w liczbie ludności ogółem (lub w ludności danej grupy). Im wyższe wykształcenie tym wyższy wskaźnik zatrudnienia. Oba wskaźniki różnią się wysokością, gdyż nie wszyscy aktywni zawodowo są zatrudnieni. Wielu mieszkańców Puszczykowa dojeżdża do pracy poza teren miasta, przede wszystkim do pobliskiego Poznania.

(Więcej nt. bezrobocia w punkcie 2.6.1. niniejszego opracowania.)

### 2.5.4. Identyfikacja problemów

Do najważniejszych problemów miasta w sferze gospodarki można zaliczyć:

- rosnące bezrobocie,

- brak terenów pod inwestycje i budownictwo,

- ciągle niewystarczająca baza obsługi ruchu rekreacyjnego,

- konieczność podnoszenia kwalifikacji osób aktywnych zawodowo, szczególnie z wykształceniem zasadniczym zawodowym i podstawowym.

## 2.6 Sfera społeczna

### 2.6.1. Sytuacja demograficzna i społeczna terenu

Struktura wiekowa ludności Puszczykowa niewiele odbiega od średniej krajowej. Informacje na ten temat przedstawiono na Wykresie 2.4.

Wykres 2.4. Ludność miasta w podziale na wiek przed-, po- i produkcyjny

Źródło: Podstawowe informacje o gminach województwa wielkopolskiego (wg spisów powszechnych 2002) - powiat poznański, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań 2003, tabl. 2.

Udział ludności w wieku produkcyjnym wynosi 62,4%, czyli podobnie do średniej krajowej. Warto podkreślić, że ponad 3.500 osób, zaliczane jest do tzw. ludności mobilnej (mężczyźni i kobiety w wieku 18–44 lata), potencjalnie zdolnej i skłonnej do zmiany miejsca zamieszkania i wykonywanego zawodu. Jednocześnie miasto jest rozwojowe, gdyż 22% jego ludności jest w wieku przedprodukcyjnym. Ta grupa wiekowa stanowi kapitał ludzki na przyszłe lata. Około 16% stanowi natomiast ludność w wieku poprodukcyjnym.

Taka struktura ludności oddziałuje zarówno na dochody, jak i wydatki budżetowe. Niezbędne jest ponoszenie nakładów finansowych na stwarzanie dogodnych warunków rozwoju dla osób młodych. Trzeba też stwarzać szansę podjęcia w przyszłości zatrudnienia w mieście i pozostania w nim.

W Tabeli 2.7. zamieszczono informacje na temat ludności miasta z uwzględnieniem płci i wykształcenia. Strukturę ludności powyżej 13 roku życia z uwzględnieniem poziomu wykształcenia zobrazowano także na Wykresie 2.5.

Z danych wynika, że aż 19,9% mieszkańców powyżej 13 roku życia miało w roku 2002 wykształcenie wyższe. Prawie 31% mieszkańców zakończyło edukację na poziomie średnim, a 4,3% mieszkańców zakończyło edukację na poziomie policealnym. Wskaźniki te są zdecydowanie wyższe niż przeciętne dla całego powiatu i województwa. Zaledwie około 1% ludności nie ukończyło szkoły podstawowej (nie ma wykształcenia). Wysoki poziom wykształcenia znajduje odzwierciedlenie w wysokim poziomie kwalifikacji zawodowych, co pozwala sprawniej poruszać się po rynku pracy. Warto podkreślić, że poziom wykształcenia kobiet jest podobny jak mężczyzn. Więcej kobiet niż mężczyzn ma policealne, średnie i podstawowe, natomiast przewaga mężczyzn uwidacznia się wyraźnie w przypadku wykształcenia zasadniczego zawodowego.

Tabela 2.7. Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia i płci
(stan na 20 maja 2002 roku)

| Grupy wieku | Ogółem | Poziom wykształcenia |
| --- | --- | --- |
|  |  | wyższe | policealne | średnie | zasadnicze zawodowe | podstawowe ukończone | podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego | nieustalony |
|  |  |  |  | razem | ogólno-kształcące | zawodowe |  |  |  |  |
| OGÓŁEM | 7 728 | 1 536 | 331 | 2 378 | 1 125 | 1 253 | 1 784 | 1 555 | 106 | 38 |
| 19 lat i mniej | 1 019 | - | - | 125 | 112 | 13 | 60 | 759 | 73 | 2 |
| 20-29 | 1 368 | 242 | 93 | 637 | 424 | 213 | 327 | 58 | 3 | 8 |
| 30-39 | 1 137 | 299 | 58 | 379 | 143 | 236 | 342 | 47 | 2 | 10 |
| 40-49 | 1 476 | 396 | 108 | 473 | 150 | 323 | 411 | 80 | - | 8 |
| 50-59 | 1 163 | 322 | 41 | 356 | 128 | 228 | 328 | 110 | 2 | 4 |
| 60-64 | 361 | 83 | 9 | 109 | 40 | 69 | 84 | 73 | 2 | 1 |
| 65 lat i więcej | 1 204 | 194 | 22 | 299 | 128 | 171 | 232 | 428 | 24 | 5 |
| Wiek nieustalony | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MĘŻCZYŹNI | 3 655 | 766 | 89 | 1 036 | 406 | 630 | 1 084 | 613 | 52 | 15 |
| KOBIETY | 4 073 | 770 | 242 | 1 342 | 719 | 623 | 700 | 942 | 54 | 23 |

Źródło: Źródło: Podstawowe informacje o gminach województwa wielkopolskiego (wg spisów powszechnych 2002) - powiat poznański, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań 2003, tabl. 4.

Wykres 2.5. Ludność miasta według poziomu wykształcenia

Źródło: Źródło: Podstawowe informacje o gminach województwa wielkopolskiego (wg spisów powszechnych 2002) - powiat poznański, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań 2003, tabl. 4.

W Tabeli 2.8 przedstawiono strukturę ludności według głównego źródła utrzymania. Z danych wynika, że własne źródło utrzymania posiada około 64% mieszkańców miasta. Pozostali są na czyimś utrzymaniu - dotyczy to przede wszystkim dzieci i młodzieży. Podstawowym źródłem utrzymania dla 47% mieszkańców jest praca najemna. 20% mieszkańców utrzymuje się z pracy na własny rachunek.

Tabela 2.8. Ludność według głównego źródła utrzymania (stan na 20 maja 2002 roku)

| Wyszczególnienie | Ogółem | Utrzymujący się z: |
| --- | --- | --- |
|  |  | pracy lub najmu | pozostałych źródeł | nie ustalono |
|  |  | razem | najemnej | na rachunek własny lub z dochodów z najmu | razem | w tym: |  |
|  |  |  |  | razem | w tym w swoim gospodarstwie rolnym |  | emerytury | renty |  |
| Ogółem | 8 967 | 6 007 | 4 238 | 1 769 | 19 | 2 885 | 1 257 | 1 165 | 75 |
| Posiadający własne źródło utrzymania | 5 751 | 3 352 | 2 480 | 872 | 14 | 2 399 | 1 098 | 947 | - |

Źródło: Źródło: Podstawowe informacje o gminach województwa wielkopolskiego (wg spisów powszechnych 2002) - powiat poznański, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań 2003, tabl. 7.

Bezrobocie

Poziom bezrobocia w mieście Puszczykowo od kilku lat utrzymuje się na poziomie niższym od średniej krajowej. Na koniec roku 2002 stopa bezrobocia na terenie miasta kształtowała się na poziomie 14,8%. Do roku 2003 liczba osób bezrobotnych dynamicznie rosła, a od tego czasu utrzymuje się na stałym poziomie.

Wykres 2.6. Liczba osób bezrobotnych w Puszczykowie w latach 2000-2004

Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

Dokładna analiza bezrobocia przeprowadzana jest według następujących kryteriów:

- wieku bezrobotnych,

- czasu pozostawania na bezrobociu,

- wykształcenia zarejestrowanych bezrobotnych,

- stażu pracy bezrobotnych.

a) Struktura wiekowa osób bezrobotnych

Wykres 2.7. Struktura wiekowa osób bezrobotnych

Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

W ciągu ostatnich 5 lat proporcje między grupami wiekowymi osób bezrobotnych uległy niewielkim zmianom, choć należy zauważyć, że dynamicznie wzrasta liczba bezrobotnych w wieku 45-54 lat.

b) Czas pozostawania na bezrobociu

Wykres 2.8. Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania na bezrobociu

Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

Niepokojącym zjawiskiem jest bardzo dynamiczny wzrost liczby długotrwale bezrobotnych - powyżej 24 miesięcy. Podczas gdy w 2000 roku było ich jeszcze 7, to w 2004 roku już 112 osób. Są oni niestety najliczniejszą grupą wśród bezrobotnych. Jest to jednak typowa struktura jak w większości gmin w Polsce.

c) Wykształcenie zarejestrowanych osób bezrobotnych

Wykres 2.9. Struktura bezrobotnych według wykształcenia

Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

Biorąc pod uwagę kwalifikacje zawodowe osób bezrobotnych, można zauważyć, że od lat najliczniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz podstawowym. Najmniej jest bezrobotnych z wykształceniem wyższym oraz średnim zawodowym. Sytuacja taka świadczy o celowości zdobywania wykształcenia.

d) Staż pracy osób bezrobotnych

Wykres 2.10. Struktura bezrobotnych według stażu pracy

Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

Analizując rynek bezrobotnych według kryterium stażu pracy okazuje się, że zdecydowanie najliczniejsza jest grupa osób, które wcale nie pracowały oraz które zdołały przepracować do 5 lat. W ostatnich latach nieznacznie wzrosła również liczba osób z długim stażem pracy.

### 2.6.2. Warunki i jakość życia mieszkańców

Pod hasłem „jakość życia” rozumiemy ogół warunków życia ludności w mieście. Składają się na to i warunki mieszkaniowe, i poziom wyposażenia w usługi, i rynek pracy, ale także jakość środowiska przyrodniczego oraz poziom wyposażenia w infrastrukturę techniczną. Warunki mieszkaniowe, rynek pracy i poziom usług wiążą się nierozerwalnie z demografią – rozwojem ludnościowym miasta, we wszystkich jego aspektach.

Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych

Gazownictwo

Usuwanie odpadów

Transport publiczny

Sytuację w tych aspektach życia przedstawiono w punkcie 2.4.2. Infrastruktura techniczna niniejszego opracowania.

Sytuacja mieszkaniowa

Najważniejsze dane dotyczące sytuacji mieszkaniowej w Puszczykowie zestawiono w Tabeli 2.9.

Tabela 2.9. Sytuacja mieszkaniowa w mieście

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Ogółem | Lokale zamiesz- kane stale 1) | Przeznaczone do czasowego lub sezonowego zamieszkania (jako drugie mieszkania) | Wykorzys-tywane wyłącznie do prowadze- nia działalności gospod. | Niezamieszkane (wolne) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | przezna- czone do stałego zamie- szkania | przezna- czone do rozbiórki, opuszczone | o nieusta- lonym przezna- czeniu |
|  |  |  | zamieszkane czasowo | Niezamie- szkane |  |  |  |  |
| OGÓŁEM | 2728 | 2506 | 19 | 54 | 2 | 139 | 8 | - |
| stanowiące własność: |  |
| Osób fizycznych | 2605 | 2385 | 19 | 54 | 2 | 137 | 8 | - |
| Spółdzielni mieszk. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Miasta | 59 | 59 | - | - | - | - | - | - |
| Skarbu Państwa | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - |
| Zakładów pracy | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| Pozost. podmiotów | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Nieustaloną | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |

Źródło: Podstawowe informacje o gminach województwa wielkopolskiego (wg spisów powszechnych 2002) - powiat poznański, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań 2003, tabl. 19.

Z informacji podanych w tabeli wynika, że w strukturze własnościowej mieszkań zdecydowanie dominują mieszkania, należące do osób fizycznych. Stanowią one 95,5% wszystkich budynków mieszkalnych. W mieście nie istnieje budownictwo spółdzielcze. Z kolei własnością komunalną miasta jest 59 mieszkań.

Położenie miasta oraz istniejące uzbrojenie terenu bardzo silnie zachęcają do inwestowania w budownictwo mieszkaniowe. Sytuacja taka jest korzystna dla budżetu miasta, ponieważ poszerza się tzw. baza podatkowa (m.in. rośnie powierzchnia nieruchomości do opodatkowania).

Wyposażenie mieszkań w instalacje

W Tabeli 2.10. przedstawiono zbiorcze informacje, dotyczące wyposażenia mieszkańców w instalacje.

Dane zaprezentowane w tabeli potwierdzają wcześniejsze obserwacje, dotyczące rozwoju poszczególnych sieci instalacyjnych. Prawie 100% mieszkańców w mieście ma dostęp do wodociągu, 98% do ustępu spłukiwanego, a 97% do łazienki.

Tabela 2.10. Mieszkania zamieszkałe stale według wyposażenia w instalacje oraz ludność w tych mieszkaniach (stan w dniu 20 maja 2002 roku)

| WYSZCZEGÓLNIENIE m - mieszkania l - ludność | Ogółem | W tym mieszkania wyposażone w |
| --- | --- | --- |
|  |  | wodociąg | ustęp spłukiwany |
|  |  |  | razem | z odprowadzeniem |
|  |  | razem | z sieci | lokalny |  | do sieci | do urządzenia lokalnego |
| OGÓŁEM | 2 525 | 2 503 | 2 188 | 315 | 2 450 | 620 | 1 830 |
| w tym zamieszkane stale: |  |
| mieszkania | 2 506 | 2 485 | 2 174 | 311 | 2 433 | 618 | 1 815 |
| ludność | 8 681 | 8 625 | 7 540 | 1 085 | 8 494 | 2 210 | 6 284 |

Źródło: Podstawowe informacje o gminach województwa wielkopolskiego (wg spisów powszechnych 2002) - powiat poznański, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań 2003, tabl. 24.

| WYSZCZEGÓLNIENIE m - mieszkania l - ludność | Ogółem | W tym mieszkania wyposażone w: |
| --- | --- | --- |
|  |  | łazienkę | ciepłą wodę bieżącą | gaz |
|  |  |  | razem | ogrzewaną | z sieci | z butli |
|  |  |  |  | poza miesz- kaniem | w miesz- kaniu |  |  |
| OGÓŁEM | 2 525 | 2 416 | 2 373 | - | 2 373 | 1 297 | 944 |
| w tym zamieszkane stale: |  |  |  |  |  |  |  |
| mieszkania | 2 506 | 2 398 | 2 356 | - | 2 356 | 1 285 | 939 |
| ludność | 8 681 | 8 426 | 8 260 | - | 8 260 | 4 375 | 3 480 |

Źródło: Źródło: Podstawowe informacje o gminach województwa wielkopolskiego (wg spisów powszechnych 2002) - powiat poznański, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań 2003, tabl. 25.

| WYSZCZEGÓLNIENIE m - mieszkania p - powierzchnia użytkowa mieszkań w m2 | Ogółem | Centralne ogrzewanie |
| --- | --- | --- |
|  |  | zbiorowe | indywidualne | Piece | Inne |
| OGÓŁEM | m | 2 525 | 4 | 2 239 | 243 | 38 |
|  | p | 273 156 | 116 | 252 752 | 16 726 | 3 492 |

Źródło: Źródło: Podstawowe informacje o gminach województwa wielkopolskiego (wg spisów powszechnych 2002) - powiat poznański, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań 2003, tabl. 26.

Oświata

Podstawową bazę oświatową miasta tworzą trzy przedszkola (wszystkie niepubliczne), dwie szkoły podstawowe, oraz dwa gimnazja.

Syntetyczną informację na temat przedszkoli zaprezentowano w Tabeli 2.11.

Tabela 2.11. Podstawowe dane o przedszkolach

| PRZEDSZKOLA | Prywatne Przedszkole nr 1, ul. Wysoka 3, | Przedszkole nr 2 prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, ul. Niepodległości 14 | Prywatne Przedszkole nr 3, ul. Przyszkolna 1, |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba miejsc | 50 | 60 | 120 |
| Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola (średnia w roku 2004) | 48 | 48 | 100 |
| w tym liczba dzieci w wieku lat 6 | / | 9 | 1 |
| Liczba oddziałów dla dzieci | 2 | 3 | 5 |
| Liczba etatów przeliczeniowych dydaktycznych | 2 | 4 | 6 |
| Liczba etatów przeliczeniowych pracowników administracji i obsługi | 2 | 3 | 6,5 |

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Na terenie miasta znajdują się dwie szkoły podstawowe i dwa gimnazja. Na terenie miasta znajduje się również Liceum prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu i dwie szkoły języka angielskiego.

Dodatkowym atutem w zakresie możliwości edukacyjnych jest tu sąsiedztwo Poznania -prężnego ośrodka uniwersyteckiego z bardzo dobrze wykształconym szkolnictwem średnim i wyższym. Umożliwia to w razie potrzeby młodzieży z terenu Puszczykowa podejmowanie nauki w stolicy Wielkopolski, co zdecydowanie pozytywnie wpływa na poziom wykształcenia mieszkańców, jak i pozwala bardziej optymistycznie patrzeć na sytuację na rynku pracy na terenie miasta.

Podstawowe informacje na temat szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego przedstawiono w Tabeli 2.12.

Tabela 2.12. Podstawowe dane o szkołach podstawowych i gimnazjach

| Szkoły | SP 1 | SP 2 | GIM 1 | GIM 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba uczniów ogółem, stan w dniu 1.09.2004 | 315 | 396 | 169 | 228 |
| w tym liczba dzieci w oddziałach "0" | 38 | 22 |  |  |
| Liczba zmian | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Liczba nauczycieli dydaktycznych w etatach przeliczeniowych (wraz z nauczycielami w oddziałach "0") | 24,35 | 29,43 | 16,6 | 20,33 |
| Liczba oddziałów | 12 + 2 | 17 + 2 | 6 | 8 |
| Liczba pomieszczeń do nauczania | 11 | 16 | 7 | 8 |
| w tym: pracownie przedmiotowe | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Świetlica | 1 | 1 | SP1 | SP2 |
| Stołówka | 1 | 1 | SP1 | SP2 |
| Gabinet stomatologiczny / lekarski | 1 | 1 | SP1 | SP2 |
| Sala gimnastyczna | 1 + 3 małe | 1 duża + 1 mała | SP1 | SP2 |
| Biblioteka | 1 | 1 | SP1 | SP2 |

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Wykres 2.11. Liczba uczniów na 1 etat przeliczeniowy, 1 oddział i 1 izbę szkolną (rok szkolny 2004/2005)

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Należy podkreślić, iż z punktu widzenia zarządzania finansami miasta, posiadanie tak małej ilości placówek jest korzystne. Trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek dalsze zmiany w obecnym systemie prowadzenia zadań oświatowych.

Stan techniczny i zasoby szkół podstawowych i gimnazjów można określić jako zadowalające. Szkoły posiadają sale gimnastyczne. We wszystkich szkołach istnieją pracownie internetowe. Niewystarczająca jest natomiast liczba typowych dobrze wyposażonych pracowni przedmiotowych. Największy księgozbiór posiada SP nr 1 wraz z Gimnazjum nr 1. Największa liczba wypożyczeń na czytelnika jest natomiast notowana w szkołach podstawowych. Należy jednak pamiętać, że wpływa na to zjawisko przede wszystkim charakter szkół.

Pozytywnym czynnikiem jest również fakt, iż we wszystkich szkołach (w porównaniu do innych gmin na terenie kraju), rośnie liczba godzin zajęć dodatkowych finansowanych z budżetu miasta. Działalność pozalekcyjna finansowana z budżetu miasta to kółko komputerowe, zajęcia sportowe, gry i zabawy dla dzieci najmłodszych, kółko taneczne, kółko szachowe, filatelistyczne, teatralne.

Ważnym elementem działania szkół są również inicjatywy szkolne kierowane do mieszkańców. Szkoły angażują się m.in. w organizację Dni Puszczykowa oraz inne akcje o szerszym zasięgu takie jak akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (koncerty i licytacje), Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi. W ramach współpracy w Wielkopolskim Parkiem Narodowym organizowane są konkursy i zielone lekcje prowadzone przez dydaktyków z Parku. Dzieci poznają szlaki turystyczne i biorą udział w konkursach plastycznych, wykorzystywanych w pracach Parku.

Kultura

Miejski Ośrodek Kultury zatrudnia 1 pracownika na pół etatu. Siedziba MOK mieści się w Szkole Podstawowej nr 1 i z powodu trudnych warunków lokalowych działania są ograniczone. Obecnie zajęcia odbywają się w trzech sekcjach: taniec, plastyka, muzyka.

Działalność kulturalno – oświatowa Biblioteki

Na terenie miasta funkcjonuje jedna Biblioteka Miejska. Szczegółowe dane na temat jej działalności na przestrzeni ostatnich lat przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 2.13. Podstawowe dane o Bibliotece

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba pracowników (w etatach) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Liczba woluminów ogółem | 23535 | 23525 | 23955 | 24660 |
| Liczba woluminów udostępnionych na miejscu | 2486 | 3149 | 6140 | 1471 |
| Liczba pozyskanych woluminów w danym roku | 329 | 468 | 539 | 934 |
| Liczba zarejestrowanych czytelników w danym roku | 1704 | 1760 | 1749 | 1675 |
| Liczba zarejestrowanych czytelników do 15 lat | 437 | 454 | 454 | 396 |
| Liczba zarejestrowanych czytelników w wieku powyżej 60 lat | 97 | 110 | 110 | 115 |
| Liczba miejsc w czytelni | 8 | 20 | 20 | 20 |
| Liczba wypożyczeń w danym roku | 31828 | 33512 | 36392 | 34032 |

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Biblioteka Miejska w Puszczykowie powstała w 1948 r. i prowadzi wypożyczalnię dla dorosłych, oddział dla dzieci oraz filię szpitalną w Niwce.

Podstawowym celem Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Puszczykowa. Upowszechnianie wiedzy i kultury poprzez wystawy książek, czasopism, dokumentów życia społecznego, spotkań autorskich, prelekcji, spotkań z działaczami kultury, regionalistami, dziennikarzami, lekcji bibliotecznych, konkursami i dyskusjami nad książką. Działania w/w skierowane są do wszystkich grup społecznych. Biblioteka współpracuje ze szkołami w zakresie przysposobienia czytelniczego i informacyjnego młodzieży oraz z organizacjami i instytucjami mającymi w profilu swojego działania upowszechnianie kultury i oświaty na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. 1 lipca 2002 r. Biblioteka Miejska została przekształcona w samodzielną samorządowa instytucję kultury, a pod koniec sierpnia 2002 r. Biblioteka Miejska została przeniesiona do nowego większego lokal mieszczącego się w budynku starej Szkoły Podstawowej nr 1. Przy bibliotece działa koło historyczne pod nazwą „Kronika Puszczykowa”, którego celem jest kontynuowanie prac w zakresie pozyskiwania dokumentów fotograficznych, kartograficznych i ikonograficznych dotyczących historii Puszczykowa i osób z Puszczykowem związanych, a także opracowanie zebranego materiału i upowszechnianie wyników badań.

Muzeum

Na terenie miasta znajduje się Muzeum-pracownia Arkadego Fiedlera. Istnieje ono od 1974 roku. O obiekcie znajdują się setki trofeów i pamiątek z podróży A. Fiedlera po świecie. Niewątpliwie jest to jedna z największych atrakcji turystycznych Puszczykowa, corocznie odwiedzana przez około 12.000 osób z terenu całego kraju.

Sport

Puszczykowo jest miastem aktywnym sportowo i rekreacyjnie. Niewiele miast na nizinach może pochwalić się swoimi własnymi, odbywającymi się od kilku lat w Karpaczu Mistrzostwami Puszczykowa w Narciarstwie i letnimi Mistrzostwami w Windserfingu organizowanymi w Powidzu. Działają tu liczne stowarzyszenia sportowe takie jak: Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe - Jedynka z drugoligową drużyną badmintona, lekkoatletyczny Międzyszkolny Klub Sportowy „Juvenia”, Klub Piłkarski „Las Puszczykowo”, Klub Jeździecki Niwka, Uczniowski Klub Sportowy. Mieszkańcy Puszczykowa, którzy chcą zdrowo spędzić czas i zadbać o swoja sylwetkę mogą korzystać z zajęć w siłowni lub aerobiku w Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Poznańskiej.

Zajęcia sportowe odbywają się najczęściej przy obu szkołach podstawowych, gimnazjach i liceum, ale także w miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz na kortach tenisowych. W ramach działalności szkół podstawowych prowadzone są sekcje sportowe organizujące czas wolny dzieci. W ramach działań poszczególnych klubów i sekcji organizowane są rozgrywki międzyszkolne, funkcjonuje również liga amatorska.

Zdecydowanie jednym z dużych braków miasta jest brak krytej pływalni, inwestycja taka leży jednak w zamierzeniach władz miejskich. Najbliższe obiekty tego typu znajdują się w Poznaniu. Budowa takiej inwestycji wymagałaby jednak zaangażowania kapitału z zewnątrz.

Wszystkie instytucje działające na terenie miasta stwarzają możliwość rekreacyjnego i wyczynowego uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Do dyspozycji osób preferujących czynny wypoczynek sportowy są boiska do piłki nożnej, korty tenisowe, szkolne sale gimnastyczne, które funkcjonują do późnych godzin wieczornych oraz stadnina koni „Niwka” wyróżniana wśród klubów jeździeckich na terenie kraju za szczególne osiągnięcia organizacyjne.

Media lokalne

- miesięcznik „Echo Puszczykowa” - wydawany przez Urząd Miejski,

- miesięcznik „Kurier Puszczykowa” wydawany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa.

Ochrona zdrowia

System opieki zdrowotnej zapewniają lekarze rodzinni, wielospecjalistyczny szpital oraz 3 apteki.

Na terenie miasta znajduje się 2 przychodnie, która zatrudniają 6 lekarzy opieki podstawowej. Poza tym działalność prowadzi trzech specjalistów, którzy mają prywatne gabinety; 2 dentystów i dermatolog oraz 3 pielęgniarki środowiskowe. W Puszczykowie jest szpital, który świadczy pomoc doraźną w nagłych przypadkach oraz posiada wielu specjalistów.

Na terenie miasta działa również Ośrodek Pomocy Społecznej z Pracownią Psychologiczno-Terapeutyczną, punkt konsultacyjny do spraw przeciwdziałania skutkom alkoholizmu a także prywatna lecznica weterynaryjna. Funkcjonuje tu również znany ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy „Wielspin”.

Bezpieczeństwo

Komisariat Policji w Puszczykowie jest obsadzony w liczbie 15 etatów, służba prawie całodobowa, bez dyżurnych. W Komisariacie ulokowana jest służba Prewencji oraz  Kryminalna.  Wyposażenie stanowią  3 radiowozy (jeden cywilny), łączność radiowa (radiostacje przenośne, samochodowe, stacjonarne), testery narkotyków, kamizelki kuloodporne, alkomaty.

Do tej pory nie prowadzono badań odczuwanego przez mieszkańców poczucia bezpieczeństwa - ankieta o tej tematyce, skierowana do lokalnej społeczności, ukazała się na początku roku 2005 w „Echu Puszczykowa”.

Z danych Policji wynika, iż największe zagrożenia stanowią kradzieże oraz, włamania. W roku 2004 nastąpił spadek przestępczości w stosunku do roku 2003 we wszystkich kategoriach przestępstw:

- kradzieże: 52, spadek o 9,

  - kradzieże samochodów: 10, spadek o 8,

  - włamania: 79 spadek, o 16,

  - rozboje: 1 spadek, o 6,

  - bójka, pobicie: 2, spadek o 1.

Urząd Miejski świadczył pomoc dla Policji formie darowizn rzeczowych: paliwo, rowery dla patroli rowerowych, aparat cyfrowy z oprogramowaniem, przyłącze budynku do kanalizacji.

Organizowane programy prewencyjne na terenie miasta:

- Bezpieczne Miasto,

- Bezpieczna Szkoła,

- Uwaga Zagrożenia,

- Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przestępczości.

Uchwałą Rady Miejskiej powołano do życia Straż Miejską Miasta Puszczykowa. Do chwili obecnej funkcję strażnika miejskiego pełni jedna osoba, dysponująca samochodem pozwalającym na sprawniejsze wykonywanie stawianych zadań. W chwili obecnej nie przewiduje się poszerzenia składu tej formacji. Istnieją natomiast szerokie potrzeby, szczególnie w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.

Straż Pożarna

Puszczykowo podlega pod Straż Pożarną w Mosinie.

### 2.6.3. Grupy społeczne wymagające wsparcia

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. W mieście Puszczykowo pomocy osobom potrzebującym udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zorganizowany w formie jednostki budżetowej. W Ośrodku zatrudnionych jest na stałe w pełnym wymiarze godzin 6 pracowników, w tym kierownik, 4 pracowników socjalnych w rejonie, jedna osoba zajmuje się realizacją świadczeń. W niepełnym wymiarze godzin zatrudnieni są: księgowa, psycholog i sprzątaczka. W obecnej sytuacji ta liczba pracowników zaspokaja potrzeby miasta.

W chwili obecnej MOPS ma zapewnione odpowiednie warunki lokalowe.

Kierownik MOPS-u udziela świadczeń w ramach zadań zleconych, finansowanych z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa oraz zadań własnych, finansowanych ze środków Miasta.

Osoby i rodziny, korzystające z pomocy społecznej, poza trudną sytuacją finansową, borykają się również z innymi problemami. W Tabeli 2.17. zebrano informacje, dotyczące przyczyn udzielania pomocy oraz liczby rodzin (środowisk) objętych pomocą.

Tabela 2.14. Liczba środowisk objętych pomocą społeczną według powodów

| Liczba środowisk objętych pomocą społeczną (według powodów) | 2000 | 2004 |
| --- | --- | --- |
| niepełnosprawność | 76 | 72 |
| długotrwała choroba | 24 | 41 |
| bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych | 95 | 92 |
| ubóstwo | 96 | 98 |
| alkoholizm | 32 | 30 |
| bezrobocie | 44 | 97 |
| potrzeby ochrony macierzyństwa | 11 | 19 |
| sieroctwo | 1 | 0 |
| bezdomność | 9 | 6 |
| trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego | 4 | 4 |
| narkomania | 0 | 0 |
| przemoc w rodzinie | 0 | 0 |

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Z danych wynika, że podstawowym problemem, dotykającym mieszkańców miasta jest ubóstwo, wynikające przede wszystkim z bezrobocia. Duży jest również udział rodzin z dysfunkcją społeczną w postaci bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz problemów związanych z niepełnosprawnością.

W 2004 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował przede wszystkim świadczenia, wypłacane w ramach zadań zleconych, głównie zasiłki i renty socjalne. W Tabeli 2.18. zestawiono informacje, dotyczące form pomocy społecznej, udzielanej w ramach zadań zleconych oraz wysokość poniesionych wydatków.

Tabela 2.15. Rodzaje oraz koszty świadczeń wypłacanych w ramach zadań zleconych
w 2004 roku

| Rodzaje świadczeń w ramach zadań zleconych w 2004 r. | Liczba odbiorców | Koszty |
| --- | --- | --- |
| zasiłki stałe | 4 | 5 434 |
| zasiłki stałe wyrównawcze | 14 | 35 973 |
| gwarantowane zasiłki okresowe | 3 | 3 319 |
| zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa | 5 | 57 286 |
| zasiłki okresowe | 14 | 4 600 |
| składki emerytalno - rentowe | 6 | 3 068 |
| ubezpieczenie zdrowotne | 8 | 1 178 |
| zasiłki rodzinne | 5 rodzin | 1 442 |
| zasiłki pielęgnacyjne | 5 | 1 716 |

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

W Tabeli 2.19. zestawiono informacje, dotyczące świadczeń, wypłacanych w ramach zadań własnych.

Tabela 2.16. Rodzaje oraz koszty świadczeń wypłacanych w ramach zadań własnych
w 2004 roku

| Rodzaje świadczeń społecznych w ramach zadań własnych w 2004 r. | Liczba odbiorców | Koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK | 31 | 80 000 |
| obiady | 90 | 46 302 |
| inne posiłki | 21 | 8 465 |
| schronienie dla osób bezdomnych | 3 | 8 033 |
| zasiłki celowe i w naturze | 182 rodziny | 152 486 |
| zasiłki okresowe przede wszystkim z tytułu bezrobocia | 57 rodzin | 45 250 |
| dodatki mieszkaniowe | 46 | 58 012 |
| zasiłki rodzinne | 3160 świadczeń | 139 764 |
| dodatki do zasiłków rodzinnych | 2318 świadczeń | 370 650 |
| zasiłki pielęgnacyjne | 169 świadczeń | 24 336 |
| świadczenia pielęgnacyjne | 58 świadczeń | 24 304 |

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

W ramach zadań własnych pomoc najczęściej udzielana była w postaci dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków celowych lub pomocy w naturze (m.in. udzielenie posiłku).

Pomoc społeczna, poprzez swoje działania, polegające na wsparciu materialnym, częściowo kompensuje negatywne skutki różnych patologii społecznych. Zauważalne są wyraźne działania alternatywne w stosunku do świadczeń pieniężnych, które motywowałyby osoby i środowiska do zmiany swoich postaw życiowych.

W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej znajdują się

- Miejski Klub Seniora, który jest otwarty: od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych i wieczornych,

- Pracownia Psychologiczno – Terapeutyczna, znajdująca się w siedzibie Ośrodka, gdzie można skorzystać z porady psychologa i logopedy,

- Pracownia Logopedyczna, pełni dyżur w siedzibie Ośrodka dwa raz w tygodniu,

- świetlice socjo-terapeutyczne w szkołach przy ulicach Wysokiej i Kasprowicza,

Ośrodek współpracuje ze szkołami, Policją, kuratorami sądowymi, Powiatowym Urzędem Pracy, Komisją do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Zespołem ds. Orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności i przede wszystkim z samorządem gminy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z następującymi organizacjami pozarządowymi:

  - Caritas Parafialna – parafia pw. Św. Józefa w Puszczykowie,

  - Parafialny Zespół Caritas pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie,

  - Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie,

  - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Realizując Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ośrodek oraz Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze środków na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi finansowała m. in.:

- punkt konsultacyjny ds. Uzależnień mieszczący się w budynku Przychodni Zdrowia SALUS w Puszczykowie, w ramach którego pracuje dwa razy w tygodniu psycholog, pełniący również dyżury telefoniczne,

- punkt Informacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie, czynny raz w tygodniu,

- prowadzenie profilaktyki uzależnień przede wszystkim dla dzieci i młodzieży szkolnej (Puszczykowo zostało zgłoszone i uczestniczyło w Ogólnopolskiej Kampanii pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”).

Ponadto Komisja w ramach swojej działalności przeprowadza rozmowy profilaktyczno – motywujące z osobami uzależnionymi oraz opiniuje wnioski dot. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w mieście.

Organizacje pozarządowe działające na terenie miasta

Na terenie miasta Puszczykowo działa kilkanaście organizacji pozarządowych, które prowadzą działania skierowane na obszary problemowe, odczuwalne w środowisku mieszkańców. Celem funkcjonowania tych inicjatyw obywatelskich jest zaspokojenie specyficznych potrzeb mieszkańców, bądź podejmowanie problemów o małym zasięgu, które z tego powodu umykają uwadze i możliwościom realizacyjnym administracji publicznej. Organizacje pozarządowe opierają się w znacznej mierze na nieodpłatnej, wolontarystycznej pracy członków, są rzecznikiem interesów różnych grup społecznych, niosą pomoc potrzebującym, udzielają rady i wsparcia. Do organizacji pozarządowych na terenie miasta należą:

- Harcerski Klub Sportowy w Puszczykowie,

- Klub Jeździecki „Niwka”,

- Klub Piłkarski „Las Puszczykowo”,

- Klub Wodny Saling w Puszczykowie,

- Międzyszkolny Klub Sportowy „Juvenia”,

- Mosińsko-Puszczykowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Tadeusza Jakubiaka,

- Muzeum Arkadego Fiedlera,

- Ośrodek Rehabilitacji Inwalidów,

- Klub Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,

- Fundacja im. św. Jadwigi Królowej Polski,

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oddział miejski w Puszczykowie,

- Polski Związek Pszczelarzy, Koło Pszczelarzy Mosina-Puszczykowo,

- Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe,

- Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu,

- Towarzystwo Miłośników Puszczykowa i Wielkopolskiego Parku Narodowego,

- Towarzystwo Przyjaciół Puszczykowa,

- Towarzystwo Przyjaciół Puszczykowo – Chateaugiron,

- Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Koło w Puszczykowie.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest podstawą prawną do systematycznej współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Określa zasady, formy współpracy, tryb zlecania realizacji zadań publicznych oraz sposób przyznawania dotacji. Zgodnie z tą ustawą konkursy są publicznie ogłaszane w formie otwartych konkursów ofert. Ustawa ta daje możliwość kształtowania demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi.

### 2.6.4. Identyfikacja problemów

Do najważniejszych problemów społecznych miasta można zaliczyć:

- wysokie bezrobocie wśród młodzieży,

- wzrost liczby osób długotrwale bezrobotnych,

- obserwowaną bezradność życiową niektórych mieszkańców,

- brak mieszkań socjalnych,

- brak właściwego budynku dla Urzędu Miejskiego,

- niewystarczająca oferta oświatowa i kulturalna dla dzieci i młodzieży.

# 3. ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA DANYM OBSZARZE

## 3.1. Lista zadań, poprawiających sytuację społeczno-gospodarczą miasta Puszczykowo

Lista zadań została sporządzona na podstawie listy projektów strategicznych, uzgodnionych podczas prac nad Strategią Rozwoju Miasta Puszczykowo na lata 2002-2010.

### 3.1.1. Zmiany w strukturze gospodarczej obszaru

Do zmiany struktury gospodarczej miasta przyczynią się następujące działania (numeracja zadań zgodna z dokumentem Strategii Rozwoju Miasta Puszczykowo na lata 2002-2010; szczegółowe opisy projektów zawarte są w dokumencie Strategii):

- 1.3.1. Promocja zasobów miasta na zewnątrz

- 2.1.1. Dokończenie kanalizacji miasta

- 2.1.2. Modernizacja i budowa nawierzchni ulic i chodników

- 2.1.3. Poprawa połączeń drogowych z Poznaniem

### 3.1.2. Zmiany w sposobie użytkowania terenu

Utrzymaniu przyrodniczo-krajobrazowych walorów miasta sprzyjać będzie:

- 1.1.1. Zagospodarowanie centrum miasta

- 1.1.3. Podnoszenie jakości zabudowy miasta

- 1.1.4. Zieleń miejska

- 1.1.5. Rozbudowa ścieżek rowerowych i spacerowych

- 1.1.6. Oznakowanie miasta

- 1.2.4. Ochrona akustyczna przy drodze nr 430 Poznań –Mosina

- 1.3.3. Projekt zagospodarowania brzegów Warty

- 1.3.4. Wykorzystanie połączenia wodnego z Poznaniem

- 2.1.1. Dokończenie kanalizacji Miasta

### 3.1.3. Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury

Rozwojowi systemu komunikacji i infrastruktury będzie sprzyjać realizacja następujących zadań:

    - 1.1.2. Oświetlenie miasta

    - 1.1.5. Rozbudowa ścieżek rowerowych i spacerowych

    - 1.3.2. Infrastruktura sportowa i jej wykorzystanie

    - 1.3.4. Wykorzystanie połączenia wodnego z Poznaniem

    - 2.1.1. Dokończenie kanalizacji miasta

    - 2.1.2. Modernizacja i budowa nawierzchni ulic i chodników

    - 2.1.3. Poprawa połączeń drogowych z Poznaniem

    - 2.1.4. Rozwój komunikacji w ramach aglomeracji poznańskiej

### 3.1.4. Poprawa stanu środowiska naturalnego

Dążąc do poprawy stanu środowiska naturalnego należy podjąć następujące działania proekologiczne:

    - 1.1.4. Zieleń miejska

    - 1.2.1. Monitorowanie i ochrona środowiska na terenie miasta

    - 1.2.2. Edukacja ekologiczna mieszkańców

    - 1.2.4. Ochrona akustyczna przy drodze nr 430 Poznań –Mosina

    - 2.1.1. Dokończenie kanalizacji Miasta

### 3.1.5. Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców

Poprawie warunków życia mieszkańców sprzyjać będzie:

- 1.1.1. Zagospodarowanie centrum miasta

- 1.1.2. Oświetlenie miasta

- 1.1.3. Podnoszenie jakości zabudowy miasta

- 1.1.4. Zieleń miejska

- 1.1.5. Rozbudowa ścieżek rowerowych i spacerowych

- 1.1.6. Oznakowanie miasta

- 1.2.4. Ochrona akustyczna przy drodze nr 430 Poznań –Mosina

- 1.3.2. Infrastruktura sportowa i jej wykorzystanie

- 1.3.3. Projekt zagospodarowania brzegów Warty

- 2.1.1. Dokończenie kanalizacji miasta

- 2.1.2. Modernizacja i budowa nawierzchni ulic i chodników

- 2.1.3 Poprawa połączeń drogowych z Poznaniem

- 2.1.4. Rozwój komunikacji w ramach aglomeracji poznańskiej

- 2.2.1. Imprezy i obiekty kulturalne i sportowe integrujące mieszkańców miasta

- 2.2.2. Program poprawy bezpieczeństwa

- 2.2.3. Rozwój komunikacji z mieszkańcami

### 3.1.6. Rozwój zasobów ludzkich

Istotnymi zadaniami z zakresu przeciwdziałania bezrobociu powinny być:

- pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości

- weryfikacja form pomocy społecznej

- szkolenia dla osób bezrobotnych

- prowadzenie robót publicznych przez miasto

Rozwojowi zasobów ludzkich w długim horyzoncie czasowym sprzyjać będą:

- poprawa kultury fizycznej dzieci i młodzieży poprzez budowę basenu i nowej hali sportowej

- podniesienie jakości kształcenia poprzez wyposażenie pracowni przedmiotowych w szkołach w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych.

## 3.2. Lista zadań do realizacji według hierarchii ważności

Do Planu Rozwoju Lokalnego wyselekcjonowano wybrane projekty inwestycyjne ze Strategii Rozwoju Miasta Puszczykowo na lata 2002-2010. Wybór priorytetów nastąpił w oparciu przede wszystkim o zidentyfikowane najpilniejsze potrzeby miasta i jego mieszkańców oraz o możliwości finansowe budżetu miasta.

Zadania ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego można podzielić na 3 grupy, zgodnie z przyjętymi na potrzeby Planu priorytetami:

- PRIORYTET I: Modernizacja infrastruktury drogowej, w tym:

- Inwestycje drogowe w roku 2005

- Budowa nawierzchni jezdni i chodników na ulicach oraz ścieżek rowerowych po roku 2005

- Modernizacja ulicy Poznańskiej

- PRIORYTET II: Zagospodarowanie i estetyzacja obszaru miasta, w tym:

- Budowa nowego oświetlenia ulic i skrzyżowań

- Budowa trasy spacerowej i rowerowej wzdłuż rzeki Warty

- Zagospodarowanie Centrum

- Wykonanie systemu jednolitego oznakowania ulic miasta oraz obiektów turystycznych i obiektów użyteczności publicznej

- PRIORYTET III: Infrastruktura ochrony środowiska, w tym:

- Dokończenie budowy kanalizacji na istniejących ulicach i budowa na nowopowstałych ulicach

- PRIORYTET IV: Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz kulturalnych, w tym:

- Budowa krytej pływalni

- Budowa hali widowiskowo-sportowej

- Budowa Centrum Kultury

# 4. REALIZACJA ZADAŃ i PROJEKTÓW

## 4.1. Planowane projekty i/lub zadania inwestycyjne w okresie 2005-2014

W latach 2005 – 2014 w mieście Puszczykowo zaplanowano realizację następujących projektów i zadań inwestycyjnych:

- Inwestycje drogowe w roku 2005

- Budowa nawierzchni jezdni i chodników na ulicach oraz ścieżek rowerowych po roku 2005

- Modernizacja ulicy Poznańskiej

- Budowa trasy spacerowej i rowerowej wzdłuż rzeki Warty

- Budowa nowego oświetlenia ulic i skrzyżowań

- Wykonanie systemu jednolitego oznakowania ulic miasta oraz obiektów turystycznych i obiektów użyteczności publicznej

- Dokończenie budowy kanalizacji na istniejących ulicach i budowa na nowopowstałych ulicach

- Zagospodarowanie Centrum

- Budowa krytej pływalni

- Budowa hali widowiskowo-sportowej

- Budowa Centrum Kultury

- Inwestycje drobne w latach 2005-2014

Opis poszczególnych zadań w układzie: nazwa planowanego działania, określenie kryteriów kolejności realizacji, zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego, etapy działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji, oczekiwane rezultaty, instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu, nakłady do poniesienia, przedstawiono w poniższych zestawieniach.

1. KOD ZADANIA  01

Nazwa zadania: Inwestycje drogowe w roku 2005

Łączne nakłady do poniesienia: 1.350.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2005

Data zakończenia inwestycji: 2005

Określenie kryteriów kolejności realizacji

Zadanie to jest zgodne z priorytetem I - Modernizacja infrastruktury drogowej.

Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego

Zadanie jest zgodne z założeniami zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowo.

Opis zadania

Zadanie inwestycyjne obejmie budowę nawierzchni następujących ulic:

- Działkowa,

- Kościuszki,

- Niepodległości,

- Nowa,

- Wąska,

- Przecznica.

Realizacja zadania przyczyni się do:

- ułatwienia dojazdu do posesji,

- zwiększenia możliwości inwestycyjnych,

- podniesienia atrakcyjności terenów i wzrostu wartości nieruchomości,

- poprawy wyglądu estetycznego miasta.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

We wdrażaniu zadania uczestniczy Urząd Miejski w Puszczykowie.

Nakłady do poniesienia

Tabela 4.1. Zestawienie kosztów inwestycji 01 wraz ze źródłami finansowania

|  | Wyszczególnienie | 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Środki własne | 1 350 000 |
|  | RAZEM | 1 350 000 |

Inwestycja została ujęta w budżecie miasta na rok 2005 i będzie finansowana ze środków własnych miasta.

2. KOD ZADANIA 02

Nazwa zadania: Budowa nawierzchni jezdni i chodników na ulicach oraz ścieżek rowerowych po roku 2005

Łączne nakłady do poniesienia: 26.000.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2006

Data zakończenia inwestycji: 2014

Określenie kryteriów kolejności realizacji

Zadanie to jest zgodne z priorytetem I - Modernizacja infrastruktury drogowej.

Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego

Zadanie jest zgodne z założeniami zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowo.

Opis zadania

Zadanie inwestycyjne obejmie budowę nawierzchni następujących ulic:

Akacjowa, Bałtycka, Bema, Berwińskiego, Boczna, Bolesława Chrobrego, Bukowa, Chabrowa, Cicha, Cienista, Czarna, Dąbrowskiego, Dębowa, Fiołkowa, Gołębia, Graniczna, Grochowa, Grunwaldzka, Grzybowa, Gwarna, Jałowcowa, Jarosławska, Jaskółcza, Jasna, Jastrzębia, Jodłowa, Jaworowa, Kasztanowa, Klasztorna, Kochanowskiego, Konopnickiej, Konwaliowa, Kopernika, Kosińskiego, Krańcowa, Kraszewskiego, Kręta, Krótka,  Krzywa, Kwiatowa, Langego, Libelta, Lipowa, Łąkowa,  Magazynowa, 3-go Maja, Makowa,  Marcinkowskiego, Matejki, Mazurska, Mickiewicza, Miodowa, Morenowa, Narcyzowa, Na Skarpie, Niepodległości, Niwka Stara, Nizinna, Norwida, Nowa, Nowowiejskiego, Ogrodowa, Owocowa, Parkowa, Piesza, Podleśna, Polna, Pomorska, Powstańców Wlkp., Prusa, Pszeniczna, Przy Murze, Przyszkolna, Pułaskiego, Radosna, Reja, Robocza, Rolna, Różana, Rządowa, Sasankowa, Słowicza, Sokoła, Solskiego, Sosnowa, Strażacka, Stroma, Śląska, Środkowa, Topolowa, Tulipanowa, Urocza, Wawrzyniaka, Wiązowa, Wierzbowa, Wrzosowa, Wspólna, Wydmowa, Wyspiańskiego, Zacisze, Zalesie, Zaułek, Źródlana, Żwirowa, Żupańskiego, Żytnia, Zapłaty,

Realizacja zadania przyczyni się do:

- ułatwienia dojazdu do posesji,

- zwiększenia możliwości inwestycyjnych,

- podniesienia atrakcyjności terenów i wzrostu wartości nieruchomości,

- poprawy wyglądu estetycznego miasta.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

We wdrażaniu zadania uczestniczy Urząd Miejski w Puszczykowie.

Nakłady do poniesienia

Tabela 4.2. Zestawienie kosztów inwestycji 02 wraz ze źródłami finansowania

|  | Wyszczególnienie | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środki własne | 1 000 000 | 1 000 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 7 250 000 |
| 2. | Dotacje z funduszy strukt. |  | 3 000 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 18 750 000 |
|  | RAZEM | 1 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 26 000 000 |

Założono, iż od roku 2007, czyli okresu ogłoszenia kolejnych transz naboru wniosków do funduszy strukturalnych, 25% wartości inwestycji zostanie sfinansowanych z budżetu miasta, a pozostała część - 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1. ZPORR – Rozwój obszarów wiejskich - Budowa lub modernizacja dróg gminnych i powiatowych o znaczeniu lokalnym. Puszczykowo będzie miało możliwość ubiegania się o fundusze z tego programu, gdyż obejmuje on również gminy miejskie o liczbie mieszkańców do 20 tys.

3. KOD ZADANIA 03

Nazwa zadania: Modernizacja ulicy Poznańskiej

Łączne nakłady do poniesienia: 3.750.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2005

Data zakończenia inwestycji: 2006

Określenie kryteriów kolejności realizacji

Zadanie to jest zgodne z priorytetem I -  Modernizacja infrastruktury drogowej.

Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego

Zadanie jest zgodne z założeniami zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowo.

Opis zadania

Zadanie inwestycyjne obejmuje modernizację jezdni i chodników oraz budowę ścieżki rowerowej.

Realizacja zadania przyczyni się do:

- ułatwienia dojazdu do posesji,

- zwiększenia możliwości inwestycyjnych,

- podniesienia atrakcyjności terenów i wzrostu wartości nieruchomości,

- poprawy wyglądu estetycznego miasta.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

We wdrażaniu zadania uczestniczy Urząd Miejski w Puszczykowie.

Nakłady do poniesienia

Tabela 4.3. Zestawienie kosztów inwestycji 03 wraz ze źródłami finansowania

|  | Wyszczególnienie | 2005 | 2006 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środki własne | 50 000 | 550 000 | 600 000 |
| 2. | Dotacje z funduszy strukturalnych |  | 2 780 000 | 2 780 000 |
| 3. | Dotacje z budżetu centralnego |  | 370 000 | 370 000 |
|  | RAZEM | 50 000 | 3 700 000 | 3 750 000 |

Środki na opracowanie dokumentacji dotyczącej niniejszej inwestycji zostały zaplanowane w budżecie miasta na rok 2005 w wysokości 50 tys. zł. Zaplanowano złożenie wniosku na współfinansowanie niniejszej inwestycji w kolejnej transzy naboru wniosków do funduszy strukturalnych, która zostanie ogłoszona prawdopodobnie wiosną 2005 roku. Założono, iż 15% wartości inwestycji zostanie sfinansowane z budżetu miasta, 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Działania 3.1. ZPORR – Rozwój obszarów wiejskich - Budowa lub modernizacja dróg gminnych i powiatowych o znaczeniu lokalnym, a 10% wartości inwestycji będzie stanowiła dotacja z budżetu centralnego.

4. KOD ZADANIA 04

Nazwa zadania: Budowa trasy spacerowej i rowerowej wzdłuż rzeki Warty

Łączne nakłady do poniesienia: 215.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2008

Określenie kryteriów kolejności realizacji

Zadanie to jest zgodne z priorytetem II – Zagospodarowanie i estetyzacja obszaru miasta.

Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego

Zadanie jest zgodne z założeniami zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowo.

Opis zadania

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż rzeki Warty wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Realizacja zadania przyczyni się do:

- podniesienia atrakcyjności terenów,

- powstania nowych terenów rekreacyjnych.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

We wdrażaniu zadania uczestniczy Urząd Miejski w Puszczykowie.

Nakłady do poniesienia

Tabela 4.4. Zestawienie kosztów inwestycji 04 wraz ze źródłami finansowania

|  | Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środki własne | 15 000 | 50 000 | 65 000 |
| 2. | Dotacje z funduszy strukturalnych |  | 150 000 | 150 000 |
|  | RAZEM | 15 000 | 200 000 | 215 000 |

Założono, iż 25% wartości inwestycji zostanie sfinansowanych z budżetu miasta, a pozostała część – 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1. ZPORR – Lokalne projekty z zakresu turystyki i rekreacji.

5. KOD ZADANIA 05

Nazwa zadania: Budowa nowego oświetlenia ulic i skrzyżowań

Łączne nakłady do poniesienia: 400.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2011

Określenie kryteriów kolejności realizacji

Zadanie to jest zgodne z priorytetem II – Zagospodarowanie i estetyzacja obszaru miasta.

Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego

Zadanie jest zgodne z założeniami zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowo.

Opis zadania

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę oświetlenia na nowopowstałych ulicach i skrzyżowaniach

Realizacja zadania przyczyni się do:

- poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg,

- estetyzacji miasta.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

We wdrażaniu zadania uczestniczy Urząd Miejski w Puszczykowie.

Nakłady do poniesienia

Tabela 4.5. Zestawienie kosztów inwestycji 05 wraz ze źródłami finansowania

|  | Wyszczególnienie | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środki własne | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 400 000 |

Założono, iż inwestycja będzie finansowana ze środków własnych miasta.

6. KOD ZADANIA 06

Nazwa zadania: Wykonanie systemu jednolitego oznakowania ulic miasta oraz obiektów turystycznych i obiektów użyteczności publicznej

Łączne nakłady do poniesienia: 150.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2009

Określenie kryteriów kolejności realizacji

Zadanie to jest zgodne z priorytetem II – Zagospodarowanie i estetyzacja obszaru miasta.

Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego

Zadanie jest zgodne z założeniami zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowo.

Opis zadania

Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie jednolitego funkcjonalnego oznakowania ulic, terenów i obiektów oraz ruchu w mieście.

Realizacja zadania przyczyni się do:

- poprawy wizualnej funkcjonalności miasta,

- estetyzacji miasta,

- poprawę czytelności układu drogowego w mieście.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

We wdrażaniu zadania uczestniczy Urząd Miejski w Puszczykowie.

Nakłady do poniesienia

Tabela 4.6. Zestawienie kosztów inwestycji 06 wraz ze źródłami finansowania

|  | Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | 2009 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środki własne | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 150 000 |

Założono, iż inwestycja będzie finansowana ze środków własnych miasta. W przypadku posiadania możliwości finansowych rozważone będzie rozpoczęcie realizacji zadania w 2006 roku.

7. KOD ZADANIA 07

Nazwa zadania: Dokończenie budowy kanalizacji na istniejących ulicach i budowa na nowopowstałych ulicach

Łączne nakłady do poniesienia: 2.700.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2005

Data zakończenia inwestycji: 2012

Określenie kryteriów kolejności realizacji

Zadanie to jest zgodne z priorytetem III - Infrastruktura ochrony środowiska.

Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego

Zadanie jest zgodne z założeniami zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowo.

Opis zadania

Realizacja niniejszej inwestycji obejmie wykonanie kanalizacji na ulicach:

1. w 2005 r. :

Przejście przez ul. Wysoką (Zalesie, Zapłaty), Kręta, Boczna, boczna od ul. Czarneckiego, Chabrowa,  Krótka, Wczasowa, Żwirowa , Dworcowa, boczne od Jarosławskiej

2. w 2006 r. :

Gliniana, Sasankowa, boczna od ul. Konwaliowej, Morenowa, Kasztanowa, Kraszewskiego, boczna od Gołębiej, Stroma

Realizacja zadania przyczyni się do:

- zmniejszenia kosztów zrzutu ścieków przez poszczególne gospodarstwa domowe,

- poprawy warunków higienicznych i zdrowotnych miejscowej ludności,

- wyeliminowania nielegalnych zrzutów ścieków do wód powierzchniowych,

- poprawy jakości wód powierzchniowych i gruntowych,

- uporządkowania polityki wodno-ściekowej w mieście

- zwiększenia możliwości inwestycyjnych,

- podniesienia atrakcyjności terenów i wzrostu wartości nieruchomości.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

We wdrażaniu zadania uczestniczy Urząd Miejski w Puszczykowie oraz Aquanet.

Nakłady do poniesienia

Tabela 4.7. Zestawienie kosztów inwestycji 07 wraz ze źródłami finansowania

|  | Wyszczególnienie | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2011 | 2012 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środki własne | 1 000 000 | 700 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 2 700 000 |

W przypadku kosztów niniejszej inwestycji, w planie ujęto wyłącznie środki z budżetu miasta. Na rok 2005 założono zaciągnięcie w tym celu 600 tys. zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W kolejnych latach, w przypadku braku środków, zostaną zaciągnięte kolejne pożyczki z WFOŚiGW.

8. KOD ZADANIA 08

Nazwa zadania: Zagospodarowanie Centrum

Łączne nakłady do poniesienia: 650.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2006

Data zakończenia inwestycji: 2007

Określenie kryteriów kolejności realizacji

Zadanie to jest zgodne z priorytetem II – Zagospodarowanie i estetyzacja obszaru miasta.

Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego

Zadanie jest zgodne z założeniami zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowo.

Opis zadania

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni oraz tzw. małej architektury

Realizacja zadania przyczyni się do:

- wzrostu estetyki miasta

- stworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie kultury, rekreacji i integracji społecznej.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

We wdrażaniu zadania uczestniczy Urząd Miejski w Puszczykowie.

Nakłady do poniesienia

Tabela 4.8. Zestawienie kosztów inwestycji 08 wraz ze źródłami finansowania

|  | Wyszczególnienie | 2006 | 2007 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środki własne | 50 000 | 150 000 | 200 000 |
| 2. | Dotacje z funduszy strukturalnych |  | 450 000 | 450 000 |
|  | RAZEM | 50 000 | 600 000 | 650 000 |

Założono, iż w roku 2006 zostanie przygotowana dokumentacja na wykonanie niniejszego zadania, a jego realizacja nastąpi w roku 2007. Przyjęto, iż 25% wartości inwestycji zostanie sfinansowanych z budżetu miasta, a pozostała część – 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

09. KOD ZADANIA 09

Nazwa zadania: Budowa krytej pływalni

Łączne nakłady do poniesienia: 6.000.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2006

Data zakończenia inwestycji: 2007

Określenie kryteriów kolejności realizacji

Zadanie to jest zgodne z priorytetem IV – Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz kulturalnych.

Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego

Zadanie jest zgodne z założeniami zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowo.

Opis zadania

Zadanie polegać będzie na budowie krytej pływalni wraz z zapleczem sanitarnym. Przy zadaniu zrealizowana zostanie pozostała i konieczna część infrastruktury: komunikacja, oświetlenie, urządzenie terenu.

Realizacja zadania przyczyni się do:

- zwiększenia stanu bazy sportowo-rekreacyjnej

- powstania warunków realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego w szkołach oraz działań w zakresie rehabilitacji

- zwiększenia atrakcyjności turystycznej Puszczykowa.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

We wdrażaniu zadania uczestniczy Urząd Miejski w Puszczykowie.

Nakłady do poniesienia

Tabela 4.9. Zestawienie kosztów inwestycji 09 wraz ze źródłami finansowania

|  | Wyszczególnienie | 2006 | 2007 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środki własne | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 000 000 |
| 2. | Środki zewnętrzne | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 000 000 |
|  | RAZEM | 3 000 000 | 3 000 000 | 6 000 000 |

Założono, iż wkład własny miasta przy realizacji tej inwestycji wyniesie 50%. Na pokrycie części wkładu własnego zostaną zaciągnięte niezbędne zobowiązania. Pozostałe środki będą pochodziły z funduszy strukturalnych lub z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, czy też Totalizatora Sportowego.

10. KOD ZADANIA 10

Nazwa zadania: Budowa hali widowiskowo-sportowej

Łączne nakłady do poniesienia: 4.000.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2009

Określenie kryteriów kolejności realizacji

Zadanie to jest zgodne z priorytetem III – Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz kulturalnych.

Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego

Zadanie jest zgodne z założeniami zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowo.

Opis zadania

Zadanie polegać będzie na budowie pełnowymiarowej hali sportowo-widowiskowej w Puszczykówku wraz z trybunami oraz zapleczem sanitarnym. Zrealizowana zostanie również pozostała i konieczna część infrastruktury: komunikacja, oświetlenie, urządzenie terenu.

Realizacja zadania przyczyni się do:

- zwiększenia stanu bazy sportowo-rekreacyjnej

- poprawienia warunków realizacji lekcji wychowania fizycznego oraz sportowych zajęć pozalekcyjnych

- powstania warunków do rekreacji i spotkań mieszkańców.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

We wdrażaniu zadania uczestniczy Urząd Miejski w Puszczykowie.

Nakłady do poniesienia

Tabela 4.10. Zestawienie kosztów inwestycji 10 wraz ze źródłami finansowania

|  | Wyszczególnienie | 2008 | 2009 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środki własne | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 |
| 2. | Środki zewnętrzne | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 |
|  | RAZEM | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 000 000 |

Założono, iż wkład własny miasta przy realizacji tej inwestycji wyniesie 50%. Pozostałe środki będą pochodziły funduszy strukturalnych (w ramach ZPORR: Działanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa) lub z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, czy też Totalizatora Sportowego.

11. KOD ZADANIA 11

Nazwa zadania: Budowa Centrum Kultury

Łączne nakłady do poniesienia: 800.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2009

Określenie kryteriów kolejności realizacji

Zadanie to jest zgodne z priorytetem – Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz kulturalnych

Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego

Zadanie jest zgodne z założeniami zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowo.

Opis zadania

Zadanie obejmuje wybudowanie obiektu na terenie centrum (rynek) dla realizacji celów z zakresu kultury i promocji miasta

Realizacja zadania przyczyni się do:

- poprawy warunków rozwoju życia kulturalnego i integracji szczególnie młodych mieszkańców miasta

- powstania miejsca prowadzenia stałej promocji miasta.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

We wdrażaniu zadania uczestniczy Urząd Miejski w Puszczykowie.

Nakłady do poniesienia

Tabela 4.11. Zestawienie kosztów inwestycji 11 wraz ze źródłami finansowania

|  | Wyszczególnienie | 2008 | 2009 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środki własne | 100 000 | 100 000 | 200 000 |
| 2. | Dotacje z funduszy strukturalnych | 300 000 | 300 000 | 600 000 |
|  | RAZEM | 400 000 | 400 000 | 800 000 |

Założono, iż 25% wartości inwestycji zostanie sfinansowanych z budżetu miasta, a druga część – 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

12. KOD ZADANIA 12

Nazwa zadania: Inwestycje drobne w latach 2005-2014

W skład zadania weszły wszystkie pozostałe inwestycje umieszczone w przyjętym budżecie na rok 2005, a nie uwzględnione w powyższych zadaniach inwestycyjnych. Zadania te zostały uwzględnione w Planie, aby nastąpiła zgodność kwot wydatkowanych na inwestycje w roku 2005, a po roku 2005, aby zarezerwować pewną kwotę wolnych środków na zakupy inwestycyjne, czy też drobniejsze inwestycje.

Łączne nakłady do poniesienia w roku 2005: 184.000 zł

Łączne nakłady do poniesienia w latach 2006-2014: 350.000 zł rocznie

Opis zadania

W roku 2005 w skład zadania weszły następujące inwestycje, realizowane ze środków własnych Miasta (zgodnie z uchwałą budżetową):

- Budowa utwardzenia placu przy SP1: 30.000 zł

- Budowa urządzeń systemów monitorujących przy SP1: 25.000 zł

- Budowa urządzeń systemów monitorujących przy SP2: 25.000 zł

- Zakup samochodu dla Policji: 5.000 zł

- Budowa wodociągu – prace projektowe do nowych przyłączy: 20.000 zł

- Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Jarosławska: 20.000 zł

- Projekt modernizacji oświetlenia: 15.000 zł

- Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej: 10.000

- Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego przy MOSiR: 10.000 zł

- Zakup wiaty przystankowej: 4.000 zł

- Zakup sprzętu komputerowego: 20.000 zł.

W kolejnych latach, w ramach tego zadania, oprócz drobniejszych zakupów inwestycyjnych, realizowane będą przede wszystkim inwestycje uwzględnione w Strategii Rozwoju Miasta Puszczykowo, a m.in.:

  - program ochrony akustycznej,

  - urządzanie zieleni miejskiej,

  - inwestycje w budynkach komunalnych,

  - inwestycje w szkołach,

  - projekty drogowe dróg innych niż gminne,

  - zagospodarowanie terenu USTR,

  - monitoring miasta,

  - modernizacja chodników istniejących,

  - remont szkoły,

  - budowa przystani na Warcie.

Realizacja zadań przyczyni się do:

- poprawy warunków życia w mieście,

- poprawy bezpieczeństwa,

- poprawy stanu budynków komunalnych,

- rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej,

- rozwoju bazy kulturalno-oświatowej,

- wzrostu atrakcyjności turystycznej miasta.

Podczas kolejnych weryfikacji i aktualizacji dokumentu Planu Rozwoju Lokalnego niniejsze zadania będą sukcesywnie rozpisywane na szczegółowe projekty.

# 5. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI, REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY/POWIATU/WOJEWÓDZTWA

## 5.1. Powiązanie Planu Rozwoju Lokalnego z innymi dokumentami

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Puszczykowo na lata 2005–2014 jest kontynuacją działań, prowadzonych wcześniej. W ostatnich latach na terenie miasta prowadzono inwestycje z zakresu wodociągowania i kanalizowania, rozbudowy lokalnej infrastruktury społecznej, szczególnie obiektów oświatowych oraz z zakresu budowy i modernizacji sieci drogowej. Zadania zapisane w niniejszym Planie wpisują się jako kontynuacja dotychczasowych inwestycji, realizowanych przez samorząd. Działania te były zawsze zgodne z innymi inwestycjami, podejmowanymi przez samorząd powiatowy i jednocześnie przyczyniały się do realizacji postulatów, zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego.

Trzeba również zauważyć, iż wszystkie projekty przewidziane do realizacji w Planie Rozwoju Lokalnego są w pełni spójne z dokumentem Strategii Rozwoju Miasta Puszczykowo na lata 2002-2010, a także Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowo i Programem Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowo oraz z tworzonymi systematycznie planami zagospodarowania przestrzennego miasta.

Zgodność z celami strategicznymi rozwoju województwa wielkopolskiego

Zadania, określone w Planie, są zbieżne ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego z 2000 roku (uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 10 lipca 2000 roku nr XXVI/386/2000). Do generalnych celów rozwoju województwa zaliczono:

- zapewnienie mieszkańcom warunków do podwyższania poziomu życia, ma to nastąpić m.in. przy zastosowaniu następujących działań:

  - zapewnienie warunków do satysfakcjonującego bytu materialnego, w tym: wyżywienia, mieszkania, przebywania w zdrowym środowisku, lecznictwa i wypoczynku

  - zapewnienie warunków rozwoju duchowego, w tym: kształcenia, kultury, podróży, dostępu do informacji, rozwoju różnych form aktywności społecznej

- zwiększanie konkurencyjności gospodarki w stosunku do innych regionów Europy, ma to nastąpić m.in. po zastosowaniu następujących działań:

  - rozwój w oparciu o oszczędne, racjonalne wykorzystywanie posiadanych zasobów i walorów

  - przebudowa, a w znacznej części budowa nowego zaplecza infrastrukturalnego (szczególnie sieć drogowa).

Cele te zostały uszczegółowione w poszczególnych programach strategicznych województwa.

W ramach Programu Ochrona Środowiska w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego zapisano m.in. następujące działania:

- uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę i modernizacje kanalizacji

- rozbudowa sieci kanalizacyjnych w celu dociążenia istniejących oczyszczalni ścieków

Z powyższego wynika, iż realizacja Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Puszczykowo, znacząco przyczyni się do realizacji celów rozwoju regionu, do którego należy miasto.

## 5.2. Zgodność zadań planowanych do realizacji w latach 2005–2006 z priorytetami Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z sześciu programów operacyjnych, które posłużą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju / Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/PWW). ZPORR rozwija cele NPR, określając priorytety i kierunki polityki regionalnej państwa w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Realizacja tej polityki w ramach ZPORR będzie współfinansowana z funduszy strukturalnych.

Celem ZPORR jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.

Wzrost konkurencyjności należy rozumieć jako oddziaływanie na zmiany struktury gospodarczej i poprawę sytuacji wszystkich regionów w Polsce względem regionów europejskich, w zakresie produktywności gospodarki, wydajności pracy, tworzenia i absorpcji innowacji, wykształcenia mieszkańców, dochodów ludności oraz ilości i jakości infrastruktury technicznej, a więc tych czynników, które decydują obecnie o sile gospodarek państw i regionów.

Przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów należy rozumieć jako podjęcie działań interwencyjnych w ograniczonej liczebnie i przestrzennie grupie obszarów: wiejskich, koncentracji przemysłów restrukturyzowanych oraz degradacji społeczno-ekonomicznej przestrzeni miejskiej, poprzemysłowej i powojskowej, o najmniejszych możliwościach rozwojowych oraz najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej.

Realizacja strategicznego celu ZPORR sprzyjać będzie wzrostowi gospodarczemu, przekształceniom strukturalnym regionów, wzrostowi urbanizacji, zwiększeniu mobilności przestrzennej ludności oraz zwiększeniu poziomu wiedzy i dostępu do najnowocześniejszych technologii społeczeństwa i podmiotów gospodarczych. Osiągnięcie wyżej wymienionego celu odbywać się będzie poprzez realizację poszczególnych priorytetów i działań programu.

Zgłaszany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projekt musi być zgodny z przynajmniej jednym z priorytetów i działań ZPORR. Wyróżniamy następujące priorytety, działania i poddziałania:

PRIORYTET 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura drogowa

Poddziałanie 1.1.2. Infrastruktura transportu publicznego

Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska

Działanie 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna

Poddziałanie 1.3.1. Regionalna infrastruktura edukacyjna

Poddziałanie 1.3.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury

Działanie 1.5. Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego

Działanie 1.6. Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach

PRIORYTET 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnych rynków pracy i możliwości kształcenia ustawicznego

Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych przez programy stypendialne

Działanie 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa

Działanie 2.4. Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi

Działanie 2.5. Promocja przedsiębiorczości

Działanie 2.6. Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy

PRIORYTET 3: Rozwój lokalny

Działanie 3.1. Obszary wiejskie

Działanie 3.2. Obszary restrukturyzowane

Działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe, powojskowe

Poddziałanie 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich

Poddziałanie 3.3.2. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych

Działanie 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa

Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna

Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa

Poddziałanie 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia

PRIORYTET 4: Pomoc techniczna

Działanie 4.1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane

Działanie 4.2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane

Działanie 4.3. Działania informacyjne i promocyjne.

Miasto Puszczykowo w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej zamierza podjąć wiele inwestycji, wpisujących się w priorytety i działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Będą one ważnym czynnikiem pobudzania rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarze miasta, powiatu poznańskiego oraz województwa wielkopolskiego. Dla samorządu miasta Puszczykowo najistotniejsze z punktu widzenia możliwości finansowania inwestycji ze środków unijnych wydają się działania w ramach priorytetu 3 oraz częściowo - jeśli chodzi o inne podmioty z obszaru miasta - w ramach priorytetu 2. Zadania planowane w rozdziale IV Planu Rozwoju Lokalnego są adresowane bezpośrednio do priorytetu 3 ZPORR, w szczególności do działania 3.1 i 3.5.

# 6. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Budowa nawierzchni jezdni i ulic na terenie miasta przyczyni się do aktywizacji terenów zlokalizowanych na obszarze oddziaływania tych ulic. Powstanie bowiem nowa zabudowa mieszkaniowa (budownictwo jednorodzinne) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spodziewany jest także rozwój aktywności gospodarczej i powstanie podmiotów gospodarczych, tworzących nowe miejsca pracy.

Wykonanie zapisanych w Planie zadań pozwoli na dokończenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w mieście. Wpłynie to na poprawę środowiska naturalnego w mieście oraz powiecie i województwie. Dbanie o poprawę stanu środowiska jest niezbędne z punktu widzenia konieczności zachowania walorów środowiskowych i przyrodniczych województwa wielkopolskiego dla przyszłych pokoleń, co zostało zapisane w Strategii jego rozwoju. Ostateczne rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej miasta powinno zwiększyć atrakcyjność prowadzenia działalności gospodarczej. Wpłynie także na wzrost jakości życia mieszkańców oraz przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej.

Budowa basenu oraz hali sportowej będzie także bodźcem do powstawania klubów sportowych i aktywnego spędzania czasu wolnego. Wpłynie więc na wzrost sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych..

Uatrakcyjnienie bazy oświatowej i sportowej miasta może być bodźcem do osiedlania się na jego terenie nowych mieszkańców. Ponadto obiekty sportowe będą mogły być wynajmowane osobom fizycznym i prawnym na organizację różnorodnych spotkań i rozgrywek. Mogą być więc źródłem dodatkowych dochodów budżetowych.

Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Puszczykowo dla zadań przewidzianych do współfinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przedstawiono w syntetycznej formie w Tabelach 6.1. – 6.2.

Tabela 6.1. Oczekiwane wskaźniki produktu po realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Puszczykowo

| Wskaźniki produktu |
| --- |
|  | ZADANIE NUMER |
|  | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | razem |
| Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (w km) | x | x | x |  | x | x | x | x |  |
| Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej (w km) |  |  | x | x | x | x | x | x |  |
| Liczba wybudowanych przyłączy (przykanalików) kanalizacji deszczowej |  |  | x | x | x | x | x | x |  |
| Liczba wybudowanych przepompowni ścieków | x | x | x |  | x | x | x | x |  |
| Powierzchnia uzbrojonego terenu | x | x | x |  | x | x | x | x |  |
| Liczba wybudowanych obiektów sportowych | x | x | x | x | x |  |  | x |  |
| Powierzchnia wybudowanych obiektów sportowych (w m2) | x | x | x | x | x |  |  | x |  |
| Długość wybudowanych ścieżek rowerowych |  | x |  | x | x | x | x | x |  |
| Długość zmodernizowanych ścieżek rowerowych |  | x |  | x | x | x | x | x |  |
| Długość wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych | x | x |  | x | x | x | x | x |  |
| Długość zmodernizowanych ciągów pieszo-rowerowych | x | x |  | x | x | x | x | x |  |
| Długość wybudowanych dróg gminnych (w km) |  |  | x | x | x | x | x | x |  |
| Długość wybudowanych dróg gminnych z towarzyszącą kanalizacją teletechniczną |  |  | x | x | x | x | x | x |  |
| Liczba wybudowanych skrzyżowań |  |  | x | x | x | x | x | x |  |
| Liczba zmodernizowanych skrzyżowań |  |  | x | x | x | x | x | x |  |
| Liczba wybudowanych obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli |  |  | x | x | x | x | x | x |  |
| Liczba zmodernizowanych obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli |  |  | x | x | x | x | x | x |  |
| Liczba wybudowanych przejazdów kolejowych |  |  | x | x | x | x | x | x |  |
| Liczba modern. przejazdów kolejowych |  |  | x | x | x | x | x | x |  |
| Długość wybudowanych utwardzonych poboczy |  |  | x | x | x | x | x | x |  |
| Długość modern. utwardzonych poboczy |  |  | x | x | x | x | x | x |  |
| Liczba modern. przejść dla pieszych |  |  | x | x | x | x | x | x |  |
| Długość wybudowanych chodników |  |  |  | x |  | x | x | x |  |
| Długość zmodernizowanych chodników |  |  |  | x |  | x | x | x |  |
| Liczba wybudowanych sygnalizacji świetlnych |  |  | x | x | x | x | x | x |  |
| Liczba zmodernizowanych innych obiektów infrastruktury drogowej |  |  | x | x |  | x | x | x |  |
| Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej | x | x | x | x |  | x | x |  |  |
| Lokalne punkty informacji kulturalnej i turystycznej | x | x | x | x |  | x | x |  |  |
| Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury kulturalnej | x | x | x | x |  | x | x |  |  |

Uwaga: Znakiem „x” oznaczono wskaźniki, które nie dotyczą danego zadania.

Tabela 6.2. Oczekiwane wskaźniki rezultatu po realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Puszczykowo

| Wskaźniki rezultatu |
| --- |
|  | ZADANIE NUMER |
|  | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | razem |
| Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów ( w ha) |  |  | x |  |  | x | x |  |  |
| Liczba nowych przedsiębiorstw na obszarze zdefiniowanym przez beneficjenta |  |  | x |  |  | x | x |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej | x | x | x |  | x | x | x | x |  |
| Stosunek ilości budynków podłączonych do kanalizacji do wszystkich budynków w gminie | x | x | x |  | x | x | x | x |  |
| Liczba osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej | x | x | x |  | x | x | x | x |  |
| Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy w km | x | x | x |  | x | x | x | x |  |
| Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej | x | x | x |  | x | x | x | x |  |
| Długość sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy w km |  |  | x | x | x | x | x | x |  |
| Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji deszczowej |  |  | x | x | x | x | x | x |  |
| Liczba osób korzystających z obiektów sportowych | x | x | x | x | x |  |  | x |  |
| Koszty utrzymania obiektów (zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu) w tys. zł | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci (w min) |  |  |  | x | x | x | x | x |  |
| Nośność wybudowanego obiektu (drogi/mostu) |  |  | x | x | x | x | x | x |  |
| Natężenie ruchu na drodze |  |  | x | x | x | x | x | x |  |
| Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury drogowej |  |  | x | x | x | x | x | x |  |
| Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki | x | x |  | x |  | x | x |  |  |
| Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych | x | x | x | x |  | x | x |  |  |
| Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej | x | x |  | x |  | x | x |  |  |

Uwaga: Znakiem „x” oznaczono wskaźniki, które nie dotyczą danego zadania.

# 7. PLAN FINANSOWY

## 7.1. Metodyka opracowania

W opracowaniu części finansowej Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Puszczykowo, posłużono się programem MAFI (Model Analizy Finansowo-Inwestycyjnej) – programem do opracowywania wieloletniego planu finansowego i inwestycyjnego miasta, oceny zdolności kredytowej oraz analizy jej możliwości inwestycyjnych.

Program został stworzony w celu umożliwienia przeprowadzenia szybkiej oceny kondycji finansowej miasta. Ułatwia on tworzenie szczegółowych projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, co prowadzi do opracowania prognoz budżetowych na przyszłe lata. Dzięki przyjętym rozwiązaniom Program pozwala na przeprowadzenie szybkich symulacji zaciągania i spłaty kredytów na dowolnie przyjętych warunkach. Pozwala na opracowanie wieloletniego planu inwestycyjnego oraz na badanie wpływu realizacji poszczególnych inwestycji na przyszłe budżety miasta. Poszczególne inwestycje można bezpośrednio powiązać z kredytami bankowymi i określić zasadność ich realizacji po analizie sytuacji finansowej i określeniu źródeł finansowania inwestycji.

W przypadku prac nad PRL dla miasta Puszczykowo, program MAFI posłużył do sporządzenia prognozy wolnych środków na inwestycje w perspektywie najbliższych 10 lat.

Metodykę zastosowaną w programie można przedstawić w następujący sposób:

Dochody

- Wydatki bieżące

= WOLNE ŚRODKI

- obsługa zadłużenia (raty + odsetki)

= WOLNE ŚRODKI NA INWESTYCJE

- inwestycje

= WOLNE ŚRODKI PO INWESTYCJACH (nadwyżka/deficyt środków finansowych)

+ kredyty/pożyczki/obligacje

= ROCZNY PRZEPŁYW GOTÓWKI

+ stan środków pieniężnych na koniec roku poprzedniego

= SKUMULOWANY PRZEPŁYW GOTÓWKI

Zastosowana metodyka obrazuje sytuację finansową miasta oraz pozwala na ocenę jego zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach w sposób przypominający analizę przepływów gotówkowych („cash flow”), stosowaną w przedsiębiorstwach.

Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokładnej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów miasta za ostatnich 5 lat z uwzględnieniem:

- poszczególnych źródeł dochodów budżetowych

- poszczególnych kategorii bieżących wydatków budżetowych (wydatki bieżące nie obejmują nakładów inwestycyjnych oraz obsługi zadłużenia w postaci spłaty rat i odsetek).

Na podstawie danych historycznych opracowane są założenia odnośnie kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach, w efekcie czego można policzyć wartość tzw. wolnych środków.

wolne środki = dochody - wydatki bieżące

Wolne środki to część budżetu miasta, która może zostać wykorzystana na spłatę zaciągniętych przez miasto kredytów/pożyczek oraz ewentualnie wyemitowanych obligacji. Pozostała część może być wykorzystana na finansowanie inwestycji.

Wartość wolnych środków oraz ich udział w dochodach miasta są podstawowymi miernikami kondycji finansowej miasta. Im wielkości te są większe oraz im większy jest ich udział w dochodach miasta, tym w lepszej jest ono kondycji finansowej.

Po określeniu wartości wolnych środków można przystąpić do dalszej części analizy. Obejmuje ona obsługę kredytów i pożyczek. Po odjęciu obsługi zadłużenia od wolnych środków określona zostaje wielkość środków możliwych do wydatkowania przez miasto na program inwestycyjny w danym roku. Wartość ta w modelu finansowym została nazwana jako wolne środki na inwestycje.

wolne środki na inwestycje = wolne środki - obsługa zadłużenia

Wartość ta określa maksymalną kwotę, jaką miasto może wydać w kolejnych latach na realizację programu inwestycyjnego ze środków własnych. Miasto może realizować program inwestycyjny, przekraczający tę wartość, korzystając z nadwyżek finansowych z lat poprzednich oraz z zewnętrznych źródeł finansowania.

wolne środki po inwestycjach = wolne środki na inwestycje - wartość inwestycji

Wolne środki po inwestycjach wskazują na nadwyżkę bądź z reguły na niedobór środków pieniężnych na realizację założonego planu inwestycyjnego. Wartość ta, w zależności od tego, czy jest dodatnia, czy też ujemna, wskazuje na ewentualną potrzebę finansowania zewnętrznego, koniecznego do zrealizowania założonego programu inwestycyjnego. Miasto w zależności od tego, czy posiada środki finansowe z poprzednich lat, może zdecydować się na finansowanie takich inwestycji z nadwyżek z lat poprzednich, jak również może zaciągnąć kredyty, pożyczki, czy wyemitować obligacje.

Następnie do tak otrzymanej wartości dodawane są źródła finansowania założonego planu inwestycyjnego w postaci kredytów i pożyczek. W wyniku tej operacji otrzymujemy tzw. roczny przepływ gotówki.

roczne przepływy gotówki = wolne środki po inwestycjach + wartość kredytów pozyskanych w danym roku budżetowym

Wartość ta może przyjmować wartości zarówno dodatnie, jak i ujemne. Wartość dodatnia oznacza, że budżet został w pełni zrealizowany oraz jeśli miasto zaciągało zobowiązania, to ich kwota w pełni pokrywała niedobory konieczne do realizacji zadań inwestycyjnych. Wartość ujemna mówi o tym, że budżet nie został w pełni zrealizowany, a ewentualne zobowiązania, jakie miasto zaciągnęło, nie w pełni pokryły niedobory. Wystąpienie ujemnej wartości rocznych przepływów gotówki netto nie oznacza, że miasto znajduje się, bądź znajdowało się w złej sytuacji. Kategoria ta określa płynność finansową miasta bez uwzględniania nadwyżek z lat poprzednich.

Rzeczywistą płynność finansową odzwierciedla skumulowany stan środków pieniężnych na koniec roku - wartość ta jest sumą rocznego przepływu gotówki oraz kwoty skumulowanej z roku poprzedniego.

Wartość skumulowanego stanu środków pieniężnych określa stan środków finansowych, pozostających w kasie oraz na rachunkach bankowych miasta, skorygowany o wielkość należności i zobowiązań, wynikających z realizacji dochodów i wydatków budżetowych w danym roku (nie zaliczonych do dochodów i wydatków w latach następnych). Jest to tzw. nadwyżka kasowa, która jest miernikiem płynności finansowej miasta.

Skumulowany stan gotówki na koniec okresu określa płynność finansową miasta i może być porównywany do skumulowanej wartości „cash flow” w analizie przepływów pieniężnych przedsiębiorstw. Taka interpretacja sytuacji finansowej miasta oznacza, że wartość tej kategorii w kolejnych latach powinna być większa od zera. Zważywszy na korektę należności i zobowiązań miasta, wartość ta powinna być na tyle duża, aby wystarczyła na pokrycie zobowiązań, jakie wystąpią w pierwszych dniach nowego roku budżetowego.

Wysokie roczne przyrosty skumulowanego stanu gotówki oznaczają kumulowanie się niewykorzystanych środków. Daje to możliwość realizacji zadań, których nie planowano w analizie, a które mogą się okazać konieczne do realizacji w przyszłości. Z drugiej strony sytuacja taka zapewnia możliwość realizacji założonego planu w przypadku zmniejszenia się planowanych dochodów budżetowych, bądź też zwiększenia planowanych wydatków bieżących. Jest to tzw. „margines bezpieczeństwa” przy tworzeniu wieloletniego planu finansowego i inwestycyjnego.

## 7.2. Założenia do prognozy dochodów i wydatków bieżących miasta Puszczykowo

- Dochody są prognozowane w następującym podziale

Tabela 7.1. Podział dochodów

Podatki i opłaty lokalne

Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

Podatek od posiadania psów

Opłaty lokalne

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z karty podatkowej

Opłata skarbowa

Odsetki od nieterminowych wpłat

Opłata eksploatacyjna

Podatek od czynności cywilno-prawnych

Udziały w podatkach budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Dochody z majątku miasta

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Sprzedaż mienia, wyrobów i składników majątkowych

Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

Sprzedaż akcji i udziałów/odsetki

Dobrowolne wpłaty ludności na inwestycje

Pozostałe dochody

Grzywny i kary pieniężne

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

Spadki, zapisy i darowizny (nie na inwestycje)

Nadwyżki zakładów budżetowych

Wpływy z usług

Różne opłaty

Różne dochody

Różne rozliczenia i wpływy do wyjaśnienia

Opłata administracyjna za czynności urzędowe

Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Subwencja równoważąca

Subwencja oświatowa

Subwencja rekompensująca wyrównawcza

Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania bieżące

Zlecone (par. 201)

Realizowane na podst. poroz. z org. admin. rząd. (par.202)

Na realizację własnych zadań bieżących (par. 203)

Realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

Środki pozyskane z innych źródeł (par. 270)

Środki na realizację inwestycji

Dotacje z budżetu państwa i samorządu wojewódzkiego

Środki pozabudżetowe

- Wydatki są prognozowane w ramach poszczególnych działów w następującym układzie:

Tabela 7.2. Podział wydatków

Wydatki osobowe z narzutami

Wydatki rzeczowe

Inwestycje

Wartości poszczególnych pozycji dochodów oraz wydatków budżetowych w 2005 roku zostały przyjęte zgodnie z wiedzą aktualną na moment przygotowywania dokumentu, czyli po zmianach budżetu przyjętych przez Radę Miasta dnia 8 lutego 2005 roku.

Dodatkowo przyjęto założenie, iż w roku 2005 dochody budżetu ulegną zwiększeniu w stosunku do aktualnej uchwały budżetowej o około 500 tys. zł, w związku z przewidywanym wzrostem dochodów z podatku od nieruchomości, których kwota zgodnie z aktualną uchwałą budżetową została zaplanowana na poziomie około 500 tys. zł niższym niż rzeczywiste wykonanie tej pozycji budżetowej w roku 2004.

Przyjęto również założenie obniżenia wydatków z tytułu obsługi zadłużenia w roku 2005 w związku ze spodziewanym umorzeniem pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w kwocie 240 tys. zł.

Do prognozy wartości dochodów i wydatków bieżących na lata 2006-2014, w zdecydowanej większości poszczególnych pozycji dochodów i wydatków (bez wydatków inwestycyjnych) posłużono się indeksowaniem wartości przewidzianych do uzyskania w roku 2005 o przewidywaną wartość inflacji w kolejnych latach.

Dane dotyczące przewidywanego poziomu inflacji w kolejnych latach zaczerpnięto z opracowania przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: „Prognoza zmian sytuacji społeczno-ekonomicznej Polski: horyzont 2006, 2010, 2013-15”, autorstwa Witolda M. Orłowskiego. Zgodnie z tym opracowaniem, projekcje wskaźnika inflacji przedstawiają się następująco:

| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,1% | 3,0% | 2,5% | 2,9% | 3,9% | 3,8% | 3,6% | 3,7% | 3,6% | 3,5% | 3,5% |

Odstępstwem od przyjętej reguły indeksowania o inflację w kolejnych latach są następujące pozycje budżetu:

- dochody z tytułu podatku od nieruchomości – przewidziano w kolejnych latach ich wzrost zgodny ze wskaźnikiem inflacji i dodatkowo o stały wskaźnik 2% rocznie,

- dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - zaplanowano, iż w całym okresie analizy dochody te pozostaną corocznie nominalnie na poziomie przewidzianym do uzyskania w roku 2005, czyli 110 tys. zł,

- dochody z tytułu subwencji oświatowej – zaplanowano iż w całym okresie analizy pozostaną nominalnie na stałym poziomie, przewidzianym do uzyskania w roku 2005 (pomimo, iż zaplanowano coroczny wzrost wydatków oświatowych zgodny z poziomem inflacji w kolejnych latach),

- wydatki na odszkodowania za grunty przeznaczone pod budowę ulic: zaplanowano, iż w latach 2006-2008 corocznie wydatki te spadną w stosunku do roku 2005 o 1 mln zł, a od roku 2009 do końca okresu analizy o kolejne 500 tys. zł rocznie.

Wydatki na zadania inwestycyjne nie podlegają prognozowaniu podobnie jak inne pozycje budżetu, lecz są szacowane w ramach dalszej części procesu planowania – w fazie opracowywania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż do 2010 roku Puszczykowo będzie spłacać zobowiązania, zaciągnięte we wcześniejszych latach, których stan na początku roku 2005 wynosił 5.632.989 zł. Obsługa (raty kapitałowe + odsetki) „historycznego” zadłużenia wyniesie:

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stan na koniec roku | 5 632 989 | 4 070 289 | 2 549 489 | 1 138 700 | 243 900 | 165 100 | 0 |
| raty kapitałowe | 1 456 000 | 1 322 700 | 1 160 800 | 1 410 789 | 219 800 | 78 800 | 40 100 |
| odsetki | 288 913 | 270 000 | 220 000 | 18 000 | 75 000 | 21 000 | 14 000 |
| umorzenie | 0 | 240 000 | 360 000 | 0 | 675 000 | 0 | 125 000 |

W Wieloletnim Planie Finansowym nie uwzględniono kolejnych zobowiązań, które miasto będzie zaciągać po to, aby finansować inwestycje ponad poziom wynikający z dostępnych, własnych środków budżetowych, a przy tym zachować zrównoważony poziom dochodów i wydatków budżetowych. Zobowiązania niezbędne do zaciągnięcia pojawią się po analizie planów inwestycyjnych miasta na najbliższe lata.

## 7.3. Wyniki prognozy dochodów i wydatków bieżących miasta na lata 2005-2014

Na podstawie przyjętych założeń powstała prognoza dochodów i wydatków miasta Puszczykowo na lata 2005-2014. Dla przejrzystości i ciągłości danych, w prezentowanych tabelach i wykresach uwzględniono również dane za rok 2004.

Wykres 7.1. przedstawia kształtowanie się wielkości dochodów i wydatków bieżących w budżecie miasta w latach 2004-2014.

Wykres 7.1. Dochody i wydatki bieżące miasta Puszczykowo w latach 2004-2014 (w zł)

W kolejnych latach od roku 2005 dochody i wydatki będą systematycznie wzrastały, zgodnie z założeniami zaprezentowanymi powyżej. W tym miejscu prognozy nie założono jeszcze wpływu dochodów z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne, przede wszystkim ze środków unijnych.

W całym okresie prognozy zarówno dochody, jak i wydatki bieżące miasta będą wzrastały, generując wolne środki w wysokości od około 2,2 mln zł w 2005 roku do około 4,6 mln zł w roku 2014. Coroczny wzrost kwoty wolnych środków w kolejnych latach będzie spowodowany założoną nieco większa dynamiką wzrostu dochodów niż wydatków bieżących. Łącznie w latach 2005-2014 kwota wolnych środków wyniesie około 37,8 mln zł, z czego w latach 2005-2010 – 4,85 mln zł będzie musiało być przeznaczonych na spłatę dotychczasowych zobowiązań (zaciąganych do roku 2004 włącznie).

Tabela 7.3. przedstawia dokładne wartości dochodów ogółem oraz wydatków bieżących w budżecie miasta w latach 2004-2014.

Tabela 7.3. Dochody i wydatki bieżące miasta Puszczykowo w latach 2004-2014 (w zł)

| Rok | Dochody | Wydatki bieżące |
| --- | --- | --- |
| 2004 | 14 979 118 | 11 340 678 |
| 2005 | 15 468 413 | 13 257 870 |
| 2006 | 15 836 224 | 12 625 606 |
| 2007 | 16 225 343 | 12 941 246 |
| 2008 | 16 680 751 | 13 316 542 |
| 2009 | 17 291 306 | 13 316 388 |
| 2010 | 17 915 572 | 13 822 410 |
| 2011 | 18 537 916 | 14 320 017 |
| 2012 | 19 203 024 | 14 849 858 |
| 2013 | 19 881 340 | 15 384 453 |
| 2014 | 20 572 184 | 15 922 908 |

Należy jednak pamiętać, że od 2006 roku dochody mogą znacząco wzrosnąć, gdyż w prognozie dochodów nie uwzględniono środków zewnętrznych na inwestycje, o które miasto będzie się ubiegało. W planie inwestycyjnym będą one wiązane z konkretnymi zadaniami inwestycyjnymi.

## 7.4. Prognoza wolnych środków w budżecie miasta Puszczykowo w latach 2005-2014

Wynikiem prognozy dochodów i wydatków bieżących jest szacunek dwóch wartości:

- wolnych środków, czyli różnicy pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi w kolejnych latach

- wolnych środków na inwestycje, czyli wolnych środków pomniejszonych o kwoty obsługi istniejącego już zadłużenia (raty + odsetki).

Wykres 7.2. Wolne środki w budżecie miasta Puszczykowo w latach 2004-2014 (w zł)

Tabela 7.4. Wolne środki w budżecie miasta w latach 2004-2014 (w zł)

| Lata | Wolne środki | Wolne środki na inwestycje |
| --- | --- | --- |
| 2004 | 3 638 440 | 1 893 527 |
| 2005 | 2 210 543 | 617 843 |
| 2006 | 3 210 618 | 1 829 818 |
| 2007 | 3 284 097 | 1 855 308 |
| 2008 | 3 364 209 | 3 069 409 |
| 2009 | 3 974 918 | 3 875 118 |
| 2010 | 4 093 162 | 4 039 062 |
| 2011 | 4 217 899 | 4 217 899 |
| 2012 | 4 353 166 | 4 353 166 |
| 2013 | 4 496 888 | 4 496 888 |
| 2014 | 4 649 275 | 4 649 275 |

Spłata istniejącego obecnie zadłużenia (zaciąganego do roku 2004 włącznie) w latach 2005-2010 wyniesie około 4,85 mln zł, co spowoduje w tym okresie pewne obniżenie kwot dostępnych na inwestycje. Łącznie w latach 2005-2010 kwota wolnych środków na inwestycje wyniesie około 15,2 mln zł.

Począwszy od 2011 roku, po spłaceniu obecnych zobowiązań, wolne środki nie będą już obciążone spłatami historycznych pożyczek (zaciąganych do roku 2004 włącznie). W latach 2011-2014 wartość wolnych środków na inwestycje wyniesie 17,7 mln zł.

Łącznie w latach 2005-2014 poziom wolnych środków na inwestycje wyniesie około 33 mln zł.

Chcąc realizować inwestycje powyżej tej kwoty, miasto będzie musiało je finansować z kredytów, pożyczek i środków bezzwrotnych. Poziom zadłużenia budżetu miasta, mierzony procentowym wskaźnikiem rocznej obsługi zadłużenia do rocznych dochodów budżetowych, jak również wskaźnikiem wielkości długu do rocznych dochodów nie będzie tu znaczącym ograniczeniem możliwości zaciągania zobowiązań, których spłata miałaby przypaść na lata 2005-2014. We wszystkich latach prognozy sytuacja jest na tyle bezpieczna, iż na realizację inwestycji (a tym bardziej na finansowanie tzw. wkładu własnego przy korzystaniu ze środków zewnętrznych) będzie możliwe zaciąganie niezbędnych zobowiązań.

Z powyższego wynika, że miasto znajduje się w stosunkowo korzystnej sytuacji finansowej, ponieważ:

- ma możliwość zaciągania dalszych zobowiązań

- kwoty wolnych środków na inwestycje mogą służyć bezpośrednio finansowaniu inwestycji

- kwoty wolnych środków na inwestycje mogą służyć do spłacania zaciąganych w przyszłości większych zobowiązań

- kwoty te mogą stanowić niezbędny wkład własny przy ubieganiu się o dotacje na zadania inwestycyjne oraz środki pomocowe Unii Europejskiej.

## 7.5. Zestawienie wydatków inwestycyjnych i źródeł ich finansowania

Metodykę zastosowaną w procesie planowania inwestycyjnego można przedstawić w następujący sposób:

Saldo pieniężne na początku roku 2005

+ Wolne środki prognozowane w punkcie 7.4. PRL

= WOLNE ŚRODKI

- obsługa istniejącego już zadłużenia (raty + odsetki)

= WOLNE ŚRODKI NA INWESTYCJE

- inwestycje

= WOLNE ŚRODKI PO INWESTYCJACH (nadwyżka/deficyt środków finansowych)

+ kredyty/pożyczki/obligacje

+/- koszty / zyski związane z utrzymaniem/użytkowaniem zrealizowanych inwestycji

= Saldo pieniężne na początek kolejnego roku

Podstawowym założeniem w procesie planowania inwestycji jest otrzymanie w wyniku tego procesu dla pozycji „Saldo pieniężne na początek kolejnego roku” wartości większych lub równych zeru, czyli takiej sytuacji, w której miasto kończy rok finansowy dodatnim saldem na koncie. Oczywiście musi do tego dojść w wyniku podjęcia decyzji o wielkości inwestycji, realizowanych w danym roku i wielkości zaciąganych kolejnych zobowiązań kredytowych przy założeniu, że wielkość zaciągniętych zobowiązań nie przekracza dozwolonych limitów i jest rozsądna z punktu widzenia zarządzania finansami miasta.

W Tabeli 7.5. przedstawiono zestawienie inwestycji, przewidzianych do wykonania w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta Puszczykowo.

Tabela 7.5. Zestawienie inwestycji wg lat i źródeł finansowania

| NAZWA INWESTYCJI | P L A N O W A N E Ś R O D K I F I N A N S O W E |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ogółem |
| 1) Inwestycje drogowe w roku 2005 | 1 350 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 350 000 |
| Środki własne | 1 350 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 350 000 |
| Dotacje zewnętrzne (w tym strukturalne) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Budowa nawierzchni utwardzonych jezdni i chodników na ulicach oraz ścieżek rowerowych po roku 2005 |  | 1 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 26 000 000 |
| Środki własne |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 7 250 000 |
| Dotacje zewnętrzne (w tym strukturalne) |  |  | 3 000 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 18 750 000 |
| 3) Modernizacja ulicy Poznańskiej | 50 000 | 3 700 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 750 000 |
| Środki własne | 50 000 | 550 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000 |
| Dotacje zewnętrzne (w tym strukturalne) |  | 3 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 150 000 |
| 4) Budowa trasy spacerowej i rowerowej wzdłuż rzeki Warty |  |  | 15 000 | 200 000 |  |  |  |  |  |  | 215 000 |
| Środki własne |  |  | 15 000 | 50 000 |  |  |  |  |  |  | 65 000 |
| Dotacje zewnętrzne (w tym strukturalne) |  |  |  | 150 000 |  |  |  |  |  |  | 150 000 |
| 5) Budowa nowego oświetlenia ulic i skrzyżowań |  |  |  | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |  |  |  | 400 000 |
| Środki własne |  |  |  | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |  |  |  | 400 000 |
| Dotacje zewnętrzne (w tym strukturalne) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) Wykonanie systemu jednolitego oznakowania ulic miasta oraz obiektów turystycznych i obiektów użyteczności publicznej |  |  | 50 000 | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |  | 150 000 |
| Środki własne |  |  | 50 000 | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |  | 150 000 |
| Dotacje zewnętrzne (w tym strukturalne) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ogółem |
| 7) Dokończenie budowy kanalizacji na istniejących ulicach i budowa na nowopowstałych ulicach | 1 000 000 | 700 000 | 400 000 |  |  | 200 000 | 200 000 | 200 000 |  |  | 2 700 000 |
| Środki własne | 1 000 000 | 700 000 | 400 000 |  |  | 200 000 | 200 000 | 200 000 |  |  | 2 700 000 |
| Dotacje zewnętrzne (w tym strukturalne) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) Zagospodarowanie Rynku |  | 50 000 | 600 000 |  |  |  |  |  |  |  | 650 000 |
| Środki własne |  | 50 000 | 150 000 |  |  |  |  |  |  |  | 200 000 |
| Dotacje zewnętrzne (w tym strukturalne) |  |  | 450 000 |  |  |  |  |  |  |  | 450 000 |
| 9) Budowa krytej pływalni |  | 3 000 000 | 3 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 6 000 000 |
| Środki własne |  | 1 500 000 | 1 500 000 |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 000 |
| Dotacje zewnętrzne (w tym strukturalne) |  | 1 500 000 | 1 500 000 |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 000 |
| 10) Budowa hali widowiskowo-sportowej |  |  |  | 2 000 000 | 2 000 000 |  |  |  |  |  | 4 000 000 |
| Środki własne |  |  |  | 1 000 000 | 1 000 000 |  |  |  |  |  | 2 000 000 |
| Dotacje zewnętrzne (w tym strukturalne) |  |  |  | 1 000 000 | 1 000 000 |  |  |  |  |  | 2 000 000 |
| 11) Budowa Centrum Kultury |  |  |  | 400 000 | 400 000 |  |  |  |  |  | 800 000 |
| Środki własne |  |  |  | 100 000 | 100 000 |  |  |  |  |  | 200 000 |
| Dotacje zewnętrzne (w tym strukturalne) |  |  |  | 300 000 | 300 000 |  |  |  |  |  | 600 000 |
| 12) Inwestycje drobne w latach 2005-2014 | 184 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 3 334 000 |
| Środki własne | 184 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 3 334 000 |
| Dotacje zewnętrzne (w tym strukturalne) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INWESTYCJE OGÓŁEM: | 2 584 000 | 8 800 000 | 8 415 000 | 6 100 000 | 5 900 000 | 3 650 000 | 3 650 000 | 3 550 000 | 3 350 000 | 3 350 000 | 49 349 000 |
| ŚRODKI WŁASNE (wraz z zaciąganymi zobowiązaniami) | 2 584 000 | 4 150 000 | 3 465 000 | 2 400 000 | 2 350 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 300 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 21 249 000 |
| DOTACJE ZEWNĘTRZNE: | 0 | 4 650 000 | 4 950 000 | 3 700 000 | 3 550 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 28 100 000 |

Z przedstawionej tabeli wynika, iż faktyczne nakłady na realizację inwestycji są zdecydowanie większe niż własne możliwości finansowe miasta Puszczykowo. Jest to spowodowane tym, że zaplanowane działania inwestycyjne mają być realizowane nie tylko ze środków własnych, ale w dużej mierze przy założeniu finansowania zewnętrznego w nadchodzących latach, przede wszystkim z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Po dokonaniu prognozy możliwości finansowych budżetu miasta okazało się, że istnieje możliwość realizacji wszystkich zaplanowanych inwestycji. Warunkiem zapewnienia dodatniego stanu środków pieniężnych na koniec każdego roku jest jednak zaciąganie kredytów/pożyczek, których wysokość w poszczególnych latach przedstawiono w poniższej tabeli.

Pożyczki i kredyty przewidziane do zaciągnięcia wpływają na wielkość zadłużenia miasta i definiują takie wskaźniki, jak wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia. W przypadku miasta Puszczykowo, pozostają one jednak na bezpiecznym poziomie.

Już istniejące oraz konieczne do zaciągnięcia zobowiązania zostały ujęte w Tabeli 7.6. Ich wpływ na całość budżetu miasta i wskaźniki zadłużenia zaprezentowano w Tabelach 7.7. i 7.8. oraz na Wykresach 7.3. - 7.6., zamieszczonych poniżej.

Tabela 7.6. Zestawienie istniejących oraz nowych kredytów i pożyczek, koniecznych do zrealizowania inwestycji

|  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania zaciągane do roku 2004 |
| Rok udzielenia |  | transze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwota |  | kwota na początku roku | 5 632 989 | 4 070 289 | 2 549 489 | 1 138 700 | 243 900 | 165 100 |  |  |  |  |
| Okres |  | stan na koniec roku | 4 070 289 | 2 549 489 | 1 138 700 | 243 900 | 165 100 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | raty kapitałowe | 1 322 700 | 1 160 800 | 1 410 789 | 219 800 | 78 800 | 40 100 |  |  |  |  |
|  |  | odsetki | 270 000 | 220 000 | 18 000 | 75 000 | 21 000 | 14 000 |  |  |  |  |
|  |  | umorzenie | 240 000 | 360 000 | 0 | 675 000 | 0 | 125 000 |  |  |  |  |
| Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji - 2005 |
| Rok udzielenia | 2005 | transze | 600 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwota | 600 000 | kwota na początku roku | 0 | 600 000 | 510 000 | 420 000 | 330 000 | 240 000 |  |  |  |  |
| Okres | 6 lat | stan na koniec roku | 600 000 | 510 000 | 420 000 | 330 000 | 240 000 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | raty kapitałowe | 0 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |  |  |  |  |
|  |  | odsetki |  | 16 650 | 13 950 | 11 250 | 8 550 | 3 600 |  |  |  |  |
|  |  | stopa | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |  |  |  |  |
|  |  | umorzenie |  |  |  |  |  | 150 000 |  |  |  |  |
| Kredyt na wykup gruntów pod drogi - 2005 |
| Rok udzielenia | 2005 | transze | 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwota | 500 000 | kwota na początku roku | 0 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 200 000 | 100 000 |  |  |  |  |
| Okres | 6 lat | stan na koniec roku | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 200 000 | 100 000 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | raty kapitałowe | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |  |  |  |  |
|  |  | odsetki |  | 31 500 | 24 500 | 17 500 | 10 500 | 3 500 |  |  |  |  |
|  |  | stopa | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |  |  |  |  |
| Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji - 2006 |
| Rok udzielenia | 2006 | transze |  | 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwota | 500 000 | kwota na początku roku |  | 0 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 200 000 | 100 000 |  |  |  |
| Okres | 6 lat | stan na koniec roku |  | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 200 000 | 100 000 | 0 |  |  |  |
|  |  | raty kapitałowe |  | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |  |  |  |
|  |  | odsetki |  |  | 13 500 | 10 500 | 7 500 | 4 500 | 1 500 |  |  |  |
|  |  | stopa |  | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |  |  |  |
| Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji - 2007 |
| Rok udzielenia | 2007 | transze |  |  | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwota | 200 000 | kwota na początku roku |  |  | 0 | 200 000 | 160 000 | 120 000 | 80 000 | 40 000 |  |  |
| Okres | 6 lat | stan na koniec roku |  |  | 200 000 | 160 000 | 120 000 | 80 000 | 40 000 | 0 |  |  |
|  |  | raty kapitałowe |  |  | 0 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |  |  |
|  |  | odsetki |  |  |  | 5 400 | 4 200 | 3 000 | 1 800 | 600 |  |  |
|  |  | stopa |  |  | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |  |  |
| Kredyt na budowę krytej pływalni – 2006-2007 |
| Rok udzielenia | 2006-2007 | transze |  | 1 500 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Kwota | 3 300 000 | kwota na początku roku |  | 0 | 1 500 000 | 3 300 000 | 2 640 000 | 1 980 000 | 1 320 000 | 660 000 |  |  |
| Okres | 7 lat | stan na koniec roku |  | 1 500 000 | 3 100 000 | 2 640 000 | 1 980 000 | 1 320 000 | 660 000 | 0 |  |  |
|  |  | raty kapitałowe |  | 0 |  | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 |  |  |
|  |  | odsetki |  | 52 500 | 161 000 | 207 900 | 161 700 | 115 500 | 69 300 | 23 100 |  |  |
|  |  | stopa |  | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |  |  |
| Kredyt na budowę hali sportowo-widowiskowej - 2008 |
| Rok udzielenia | 2008 | transze |  |  |  | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Kwota | 600 000 | kwota na początku roku |  |  |  | 0 | 600 000 | 480 000 | 360 000 | 240 000 | 120 000 |  |
| Okres | 6 lat | stan na koniec roku |  |  |  | 600 000 | 480 000 | 360 000 | 240 000 | 120 000 | 0 |  |
|  |  | raty kapitałowe |  |  |  | 0 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |  |
|  |  | odsetki |  |  |  | 21 000 | 37 800 | 29 400 | 21 000 | 12 600 | 4 200 |  |
|  |  | stopa |  |  |  | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |  |

Tabela 7.7. Projekcja przepływów finansowych (wraz z planowanymi do pozyskania środkami zewnętrznymi)

|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody |  | 14 979 118 | 15 468 413 | 20 486 224 | 21 175 343 | 20 380 751 | 20 841 306 | 20 165 572 | 20 787 916 | 21 453 024 | 22 131 340 | 22 822 184 |
| Subwencje, dotacje, środki pozabudż. | 4 088 599 | 3 995 975 | 8 683 083 | 9 014 934 | 7 802 805 | 7 705 213 | 6 458 267 | 6 510 440 | 6 565 992 | 6 622 042 | 6 678 497 |
|  | Subwencje z budżetu państwa | 3 054 932 | 2 759 035 | 2 759 035 | 2 759 035 | 2 759 035 | 2 759 035 | 2 759 035 | 2 759 035 | 2 759 035 | 2 759 035 | 2 759 035 |
|  | Dotacje i środki pozabudż. na zad. bież. | 1 033 667 | 1 236 940 | 1 274 048 | 1 305 899 | 1 343 770 | 1 396 178 | 1 449 232 | 1 501 405 | 1 556 957 | 1 613 007 | 1 669 462 |
|  | Środki zewnętrzne na realizację incest.i | 0 | 0 | 4 650 000 | 4 950 000 | 3 700 000 | 3 550 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 |
| Dochody własne gminy | 10 890 519 | 11 472 438 | 11 803 141 | 12 160 408 | 12 577 946 | 13 136 093 | 13 707 305 | 14 277 477 | 14 887 032 | 15 509 298 | 16 143 686 |
|  | Podatki i opłaty lokalne | 3 859 254 | 3 936 920 | 4 117 858 | 4 286 493 | 4 479 747 | 4 727 524 | 4 984 531 | 5 245 722 | 5 526 283 | 5 816 602 | 6 116 646 |
|  | Udziały we wpływach z podatku dochodowego | 5 874 309 | 6 796 503 | 7 000 398 | 7 175 408 | 7 383 495 | 7 671 451 | 7 962 966 | 8 249 633 | 8 554 870 | 8 862 845 | 9 173 044 |
|  | Dochody z majątku gminy | 829 134 | 490 000 | 428 400 | 435 610 | 444 183 | 456 046 | 468 056 | 479 866 | 492 441 | 505 128 | 517 908 |
|  | Pozostałe dochody | 327 822 | 249 015 | 256 485 | 262 898 | 270 522 | 281 072 | 291 753 | 302 256 | 313 439 | 324 723 | 336 088 |
| Wydatki bieżące | 11 340 678 | 13 257 870 | 12 625 606 | 12 941 246 | 13 316 542 | 13 316 388 | 13 822 410 | 14 320 017 | 14 849 858 | 15 384 453 | 15 922 908 |
|  | Wydatki osobowe | 4 969 902 | 5 637 935 | 5 807 073 | 5 952 250 | 6 124 865 | 6 363 735 | 6 605 557 | 6 843 357 | 7 096 561 | 7 352 037 | 7 609 359 |
|  | Wydatki rzeczowe | 6 370 776 | 7 619 935 | 6 818 533 | 6 988 996 | 7 191 677 | 6 952 653 | 7 216 853 | 7 476 660 | 7 753 297 | 8 032 415 | 8 313 550 |
| Wolne Środki |  | 3 638 440 | 2 210 543 | 7 860 618 | 8 234 097 | 7 064 209 | 7 524 918 | 6 343 162 | 6 467 899 | 6 603 166 | 6 746 888 | 6 899 275 |
| Obsługa zadłużenia | 1 744 913 | 1 592 700 | 1 671 450 | 1 931 739 | 1 558 350 | 1 440 050 | 1 323 600 | 1 013 600 | 856 300 | 124 200 | 0 |
|  | raty kapitałowe | 1 456 000 | 1 350 800 | 1 700 789 | 1 209 800 | 1 188 800 | 1 150 100 | 920 000 | 820 000 | 120 000 | 100 000 | 0 |
|  | odsetki od kredytów/pożyczek | 288 913 | 320 650 | 230 950 | 348 550 | 251 250 | 173 500 | 93 600 | 36 300 | 4 200 | 3 500 | 0 |
| Wolne środki na inwestycje | 1 893 527 | 617 843 | 6 189 168 | 6 302 358 | 5 505 859 | 6 084 868 | 5 019 562 | 5 454 299 | 5 746 866 | 6 622 688 | 6 899 275 |
| Inwestycje | 1 791 964 | 2 584 000 | 8 800 000 | 8 415 000 | 6 100 000 | 5 900 000 | 3 650 000 | 3 650 000 | 3 550 000 | 3 350 000 | 3 350 000 |
|  | Środki własne (wraz z zaciąganymi zobowiązaniami) | xxx | 1 984 000 | 4 150 000 | 3 465 000 | 2 400 000 | 2 350 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 300 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
|  | Dotacje zewnętrzne (w tym z UE)) | xxx | 0 | 4 650 000 | 4 950 000 | 3 700 000 | 3 550 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 |
| Wolne środki po inwestycjach | 101 563 | -1 966 157 | -2 610 832 | -2 112 642 | -594 141 | 184 868 | 1 369 562 | 1 804 299 | 2 196 866 | 3 272 688 | 3 549 275 |
| Kredyty/pożyczki otrzymane | 500 000 | 1 100 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roczne przepływy gotówki netto | 601 563 | -866 157 | -610 832 | -112 642 | 5 859 | 184 868 | 1 369 562 | 1 804 299 | 2 196 866 | 3 272 688 | 3 549 275 |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku | 1 606 157 | 740 000 | 129 168 | 16 526 | 22 385 | 207 253 | 1 576 815 | 3 381 114 | 5 577 980 | 8 850 668 | 12 399 943 |

Tabela 7.8. Wskaźniki przepływów finansowych

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obsługa obsługi zadłużenia do dochodów | 11,6% | 10,3% | 8,2% | 9,1% | 7,6% | 6,9% | 6,6% | 4,9% | 4,0% | 0,6% | 0,0% |
| Wskaźnik długu do dochodów | 37,6% | 33,4% | 26,6% | 26,3% | 22,0% | 15,8% | 9,2% | 4,5% | 0,6% | 0,0% | 0,0% |
| Dynamika dochodów |  | 3,3% | 32,4% | 3,4% | -3,8% | 2,3% | -3,2% | 3,1% | 3,2% | 3,2% | 3,1% |
| Dynamika dochodów własnych |  | 5,3% | 2,9% | 3,0% | 3,4% | 4,4% | 4,3% | 4,2% | 4,3% | 4,2% | 4,1% |
| Dynamika wydatków bieżących |  | 16,9% | -4,8% | 2,5% | 2,9% | 0,0% | 3,8% | 3,6% | 3,7% | 3,6% | 3,5% |
| Roczne przepływy gotówki jako % dochodów | 4,0% | -5,6% | -3,0% | -0,5% | 0,0% | 0,9% | 6,8% | 8,7% | 10,2% | 14,8% | 15,6% |
| Stan środków pien. na koniec roku jako % dochodów | 10,7% | 4,8% | 0,6% | 0,1% | 0,1% | 1,0% | 7,8% | 16,3% | 26,0% | 40,0% | 54,3% |
| Stan środków pien. na koniec roku jako % dochodów własnych | 14,7% | 6,5% | 1,1% | 0,1% | 0,2% | 1,6% | 11,5% | 23,7% | 37,5% | 57,1% | 76,8% |
| Wolne środki jako % dochodów | 24,3% | 14,3% | 38,4% | 38,9% | 34,7% | 36,1% | 31,5% | 31,1% | 30,8% | 30,5% | 30,2% |
| Wolne środki jako % dochodów własnych | 33,4% | 19,3% | 66,6% | 67,7% | 56,2% | 57,3% | 46,3% | 45,3% | 44,4% | 43,5% | 42,7% |
| Inwestycje jako % dochodów | 12,0% | 16,7% | 43,0% | 39,7% | 29,9% | 28,3% | 18,1% | 17,6% | 16,5% | 15,1% | 14,7% |
| Inwestycje jako % dochodów własnych | 16,5% | 22,5% | 74,6% | 69,2% | 48,5% | 44,9% | 26,6% | 25,6% | 23,8% | 21,6% | 20,8% |
| Inwestycje jako % wolnych środków | 49,3% | 116,9% | 112,0% | 102,2% | 86,4% | 78,4% | 57,5% | 56,4% | 53,8% | 49,7% | 48,6% |
| Inwestycje jako % wydatków ogółem | 13,4% | 16,0% | 40,5% | 39,0% | 30,9% | 30,3% | 20,7% | 20,2% | 19,3% | 17,9% | 17,4% |
| Obsługa zadłużenia jako % inwestycji | 97,4% | 61,6% | 19,0% | 23,0% | 25,5% | 24,4% | 36,3% | 27,8% | 24,1% | 3,7% | 0,0% |
| Obsługa zadłużenia jako % wolnych środków | 48,0% | 72,1% | 21,3% | 23,5% | 22,1% | 19,1% | 20,9% | 15,7% | 13,0% | 1,8% | 0,0% |

Tabela 7.9. Wartości rzeczywiste oraz maksymalne odnoszące się do obsługi zadłużenia oraz kwoty zadłużenia w stosunku do dochodów

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody | 14 979 118 | 15 468 413 | 20 486 224 | 21 175 343 | 20 380 751 | 20 841 306 | 20 165 572 | 20 787 916 | 21 453 024 | 22 131 340 | 22 822 184 |
| Obsługa zadłużenia rzeczywista | 1 744 913 | 1 592 700 | 1 671 450 | 1 931 739 | 1 558 350 | 1 440 050 | 1 323 600 | 1 013 600 | 856 300 | 124 200 | 0 |
| Obsługa zadłużenia maksymalna (= 15% dochodów) | 2 246 868 | 2 320 262 | 3 072 934 | 3 176 301 | 3 057 113 | 3 126 196 | 3 024 836 | 3 118 187 | 3 217 954 | 3 319 701 | 3 423 328 |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 11,6% | 10,3% | 8,2% | 9,1% | 7,6% | 6,9% | 6,6% | 4,9% | 4,0% | 0,6% | 0,0% |
| Wykorzystanie w % | 77,7% | 68,6% | 54,4% | 60,8% | 51,0% | 46,1% | 43,8% | 32,5% | 26,6% | 3,7% | 0,0% |
| Zadłużenie rzeczywiste | 5 632 989 | 5 170 289 | 5 459 489 | 5 558 700 | 4 473 900 | 3 285 100 | 1 860 000 | 940 000 | 120 000 | 0 | 0 |
| Zadłużenie maksymalne (= 60% dochodów) | 8 987 471 | 9 281 048 | 12 291 735 | 12 705 206 | 12 228 451 | 12 504 783 | 12 099 343 | 12 472 750 | 12 871 814 | 13 278 804 | 13 693 310 |
| Wskaźnik długu do dochodów | 37,6% | 33,4% | 26,6% | 26,3% | 22,0% | 15,8% | 9,2% | 4,5% | 0,6% | 0,0% | 0,0% |
| Wykorzystanie w % | 62,7% | 55,7% | 44,4% | 43,8% | 36,6% | 26,3% | 15,4% | 7,5% | 0,9% | 0,0% | 0,0% |

Wykres 7.3. Analiza możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej miasta Puszczykowo

Wykres 7.4. Wskaźnik obsługi zadłużenia i wskaźnik długu

Wykres 7.5. Rzeczywista oraz maksymalna obsługa zadłużenia w stosunku do dochodów

Wykres 7.6. Rzeczywista oraz maksymalna kwota zadłużenia na koniec roku w stosunku do dochodów

Wykres 7.7. Wskaźniki dotyczące wolnych środków

# 8. SYSTEM WDRAŻANIA

System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Puszczykowo jest realizowany w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Unia Europejska nakłada na państwa członkowskie – beneficjentów, korzystających ze środków finansowych funduszy strukturalnych – obowiązek przestrzegania zasad i procedur wspólnotowych, które zostały określone w Rozporządzeniu ramowym nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 roku.

Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków według źródeł ich pochodzenia. Korzystanie ze środków własnych, jak i środków unijnych, wymusza konieczność sprostania wielu wymogom formalnym, głównie za sprawą odmiennych zasad wykorzystania danych środków finansowych.

## 8.1. Instytucja Zarządzająca Planem Rozwoju Lokalnego

Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Puszczykowo będzie pełnił specjalnie powołany zespół pracowników Urzędu Miejskiego w Puszczykowie - Komisja do spraw rozwoju lokalnego, która zostanie powołana zarządzeniem Burmistrza.

Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje między innymi:

- ustalenie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji PRL,

- zapewnienie zgodności realizacji PRL z poszczególnymi dokumentami programowymi wyższego rzędu, w tym w szczególności w zakresie zamówień publicznych, zasad konkurencji, ochrony środowiska,

- zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji projektów w ramach PRL,

- zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i promocji PRL,

- przygotowanie rocznych raportów na temat wdrażania PRL, zbieranie informacji do rocznego raportu o nieprawidłowościach,

- dokonanie oceny po zakończeniu realizacji PRL.

Do właściwej oceny PRL, Instytucja Zarządzająca może tworzyć grupy robocze, korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji. Do udziału w posiedzeniach Komisji zapraszani będą partnerzy społeczno-gospodarczy.

## 8.2. Instytucja wdrażająca Plan Rozwoju Lokalnego

Burmistrz Puszczykowa, jako instytucja wdrażająca Plan Rozwoju Lokalnego, jest odpowiedzialny za:

- kreowanie, przyjmowanie i składanie wniosków aplikacyjnych od instytucji podległych – beneficjentów pomocy,

- kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami i z zapisami w Planie,

- monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów,

- zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów.

# 9. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

## 9.1. System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego

Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Planu Rozwoju Lokalnego posiada Burmistrz Puszczykowa oraz Rada Miejska. Instytucja Zarządzająca współpracuje z Burmistrzem oraz Skarbnikiem, których główną rolą będzie monitorowanie przebiegu realizacji zadań zawartych w Planie oraz ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia spóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania.

## 9.2. Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego

Skuteczność Planu Rozwoju Lokalnego będzie poddawana bieżącej ocenie. Sprawowana ona będzie przez Burmistrza oraz Radę Miejską, przy pomocy wskaźników postępu realizacji i oceny skuteczności wdrażanych projektów, określonych w poszczególnych programach operacyjnych i w wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej pt.: „Wskaźniki do projektów realizowanych w ramach ZPORR”.

## 9.3. Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego

Zadaniem działań informacyjnych i promocyjnych jest:

- zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się o wsparcie ze środków funduszy strukturalnych na realizację projektów, służących rozwojowi regionalnemu dla wszystkich grup docelowych z terenu miasta Puszczykowo ,

- zapewnienie czytelnej informacji o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących w tym zakresie procedurach,

- zapewnienie bieżącego informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie miasta,

- inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym,

- zapewnienie współpracy z instytucjami, zaangażowanymi w monitorowanie i realizowanie Planu Rozwoju Lokalnego w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych poprzez wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia,

- wykorzystanie nowoczesnych źródeł przekazu i technologii, m.in. takich jak: Internet, poczta elektroniczna, elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami, uczestniczącymi w realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.

Wszelkie działania podejmowane w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Puszczykowo będą uwzględniały specyficzne potrzeby grup docelowych w kwestii informacji oraz użytych instrumentów, w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności. Grupami docelowymi Planu są:

- społeczeństwo – bezpośredni beneficjent – kształtowanie i informowanie opinii publicznej poprzez przekazywanie powszechnej wiedzy o działaniach Unii Europejskiej, o wdrażaniu i wykorzystaniu środków wspólnotowych, o korzyściach płynących z członkostwa, o budowaniu pozytywnego wizerunku podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania pomocy, co przyczyni się do poparcia dla inwestycji

- beneficjenci to osoby, instytucje lub grupy społeczne, bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy:

- jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego,

- podmioty, będące jednostkami podległymi samorządowi gminnemu, bądź realizujące zadania jednostki samorządu terytorialnego,

- podmioty gospodarcze,

- organizacje zrzeszające przedsiębiorców,

- organizacje pozarządowe,

- inne organizacje społeczne,

- media.

Szczególnie istotną jest potrzeba kształtowania pozytywnego wizerunku Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Puszczykowo. Za jego pośrednictwem należy kształtować świadomość w zakresie istnienia oraz możliwości pozyskania środków dla jednostek samorządu terytorialnego, a od tego uzależnione jest wykorzystanie pomocy w ramach funduszy strukturalnych, płynących z Unii Europejskiej.

Aby osiągnąć cele związane z informacją i promocją Planu Rozwoju Lokalnego, będą stosowane zamiennie m.in. następujące środki i instrumenty:

- wizytacje projektów, ekspozycje projektów – mogą stanowić skuteczne metody prezentacji osiągnięć w zakresie inicjatyw z wykorzystaniem środków unijnych,

- informowanie o projektach i ich promocja przez beneficjentów – dbanie o przekazywanie odpowiedniej wiedzy beneficjentom z terenu miasta Puszczykowo – odpowiedzialnych za spełnienie wymogów w tym zakresie,

- serwisy internetowe – to szybkie i ogólnodostępne źródło informacji na temat możliwości pozyskania pomocy unijnej, zaś dla opinii publicznej będzie to kompleksowe źródło informacji o osiągnięciach Planu Rozwoju Lokalnego i wsparciu ze środków Unii Europejskiej dla miasta,

- publikacje, broszury informacyjne – pozwalają w łatwy, przystępny i atrakcyjny sposób przekazywać wiedzę o Unii Europejskiej i dostępnej pomocy, a także o roli instytucji samorządowych w zarządzaniu tą pomocą,

- współpraca z mediami – publikacje prasowe, wiadomości w lokalnej telewizji oraz rozgłośniach radiowych to kluczowe źródła przekazu wszelkich informacji o realizacji Planu Rozwoju Lokalnego w szczególności w odniesieniu do opinii publicznej.

# SPIS TABEL

Tabela 2.1. Struktura ludności według grup wiekowych i płci (stan na koniec 2003 roku)	11

Tabela 2.2. Składniki mienia komunalnego miasta	22

Tabela 2.3. Wybrane informacje na temat gospodarowania mieniem komunalnym miasta	23

Tabela 2.4. Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków	24

Tabela 2.5. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w mieście według branż	26

Tabela 2.6. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według poziomu wykształcenia (stan w dniu 20 maja 2002 roku)	27

Tabela 2.7. Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia i płci (stan na 20 maja 2002 roku)	29

Tabela 2.8. Ludność według głównego źródła utrzymania (stan na 20 maja 2002 roku)	30

Tabela 2.9. Sytuacja mieszkaniowa w mieście	33

Tabela 2.10. Mieszkania zamieszkałe stale według wyposażenia w instalacje oraz ludność w tych mieszkaniach (stan w dniu 20 maja 2002 roku)	34

Tabela 2.11. Podstawowe dane o przedszkolach	35

Tabela 2.12. Podstawowe dane o szkołach podstawowych i gimnazjach	36

Tabela 2.13. Podstawowe dane o Bibliotece	37

Tabela 2.14. Liczba środowisk objętych pomocą społeczną według powodów	41

Tabela 2.15. Rodzaje oraz koszty świadczeń wypłacanych w ramach zadań zleconych w 2004 roku	41

Tabela 2.16. Rodzaje oraz koszty świadczeń wypłacanych w ramach zadań własnych w 2004 roku	42

Tabela 4.1. Zestawienie kosztów inwestycji 01 wraz ze źródłami finansowania	49

Tabela 4.2. Zestawienie kosztów inwestycji 02 wraz ze źródłami finansowania	50

Tabela 4.3. Zestawienie kosztów inwestycji 03 wraz ze źródłami finansowania	52

Tabela 4.4. Zestawienie kosztów inwestycji 04 wraz ze źródłami finansowania	53

Tabela 4.5. Zestawienie kosztów inwestycji 05 wraz ze źródłami finansowania	54

Tabela 4.6. Zestawienie kosztów inwestycji 06 wraz ze źródłami finansowania	55

Tabela 4.7. Zestawienie kosztów inwestycji 07 wraz ze źródłami finansowania	56

Tabela 4.8. Zestawienie kosztów inwestycji 08 wraz ze źródłami finansowania	57

Tabela 4.9. Zestawienie kosztów inwestycji 09 wraz ze źródłami finansowania	58

Tabela 4.10. Zestawienie kosztów inwestycji 10 wraz ze źródłami finansowania	59

Tabela 4.11. Zestawienie kosztów inwestycji 11 wraz ze źródłami finansowania	60

Tabela 6.1. Oczekiwane wskaźniki produktu po realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Puszczykowo	67

Tabela 6.2. Oczekiwane wskaźniki rezultatu po realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Puszczykowo	68

Tabela 7.1. Podział dochodów	71

Tabela 7.2. Podział wydatków	72

Tabela 7.3. Dochody i wydatki bieżące miasta Puszczykowo w latach 2004-2014 (w zł)	75

Tabela 7.4. Wolne środki w budżecie miasta w latach 2004-2014 (w zł)	76

Tabela 7.5. Zestawienie inwestycji wg lat i źródeł finansowania	79

Tabela 7.6. Zestawienie istniejących oraz nowych kredytów i pożyczek, koniecznych do zrealizowania inwestycji	81

Tabela 7.7. Projekcja przepływów finansowych (wraz z planowanymi do pozyskania środkami zewnętrznymi)	84

Tabela 7.8. Wskaźniki przepływów finansowych	85

Tabela 7.9. Wartości rzeczywiste oraz maksymalne odnoszące się do obsługi zadłużenia oraz kwoty zadłużenia w stosunku do dochodów	86

# SPIS WYKRESÓW

Wykres 2.1. Zmiany liczby ludności miasta	10

Wykres 2.2. Przyrost naturalny w Puszczykowie	10

Wykres 2.3. Struktura własności gruntów w Puszczykowie wg stanu na koniec roku 2004	22

Wykres 2.4. Ludność miasta w podziale na wiek przed-, po- i produkcyjny	28

Wykres 2.5. Ludność miasta według poziomu wykształcenia	29

Wykres 2.6. Liczba osób bezrobotnych w Puszczykowie w latach 2000-2004	30

Wykres 2.7. Struktura wiekowa osób bezrobotnych	31

Wykres 2.8. Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania na bezrobociu	31

Wykres 2.9. Struktura bezrobotnych według wykształcenia	32

Wykres 2.10. Struktura bezrobotnych według stażu pracy	32

Wykres 2.11. Liczba uczniów na 1 etat przeliczeniowy, 1 oddział i 1 izbę szkolną (rok szkolny 2004/2005)	36

Wykres 7.1. Dochody i wydatki bieżące miasta Puszczykowo w latach 2004-2014 (w zł)	74

Wykres 7.2. Wolne środki w budżecie miasta Puszczykowo w latach 2004-2014 (w zł)	76

Wykres 7.3. Analiza możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej miasta Puszczykowo	87

Wykres 7.4. Wskaźnik obsługi zadłużenia i wskaźnik długu	88

Wykres 7.5. Rzeczywista oraz maksymalna obsługa zadłużenia w stosunku do dochodów	89

Wykres 7.6. Rzeczywista oraz maksymalna kwota zadłużenia na koniec roku w stosunku do dochodów	90

Wykres 7.7. Wskaźniki dotyczące wolnych środków	91

# Footnotes

Przy realizacji tego rozdziału posłużono się przede wszystkim informacjami zawartymi w opracowanym w listopadzie 2001 roku „Raporcie o stanie miasta Puszczykowo”, uaktualniając dostępne dane. Część informacji i opisów, szczególnie dotyczących warunków kształtujących środowisko naturalne miasta zaczerpnięto z opracowanego w 1998 roku „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Puszczykowa” wykonanego przez pracownię projektową STUDIO PLAN z Poznania oraz z „Programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowo” opracowanego w 2004 roku przez konsultantów WOKiSS.

Do grupy ludności w wieku produkcyjnym zaliczono mężczyzn w wieku 18–64 lat oraz kobiety w wieku 18–59 lat.