Kryteria określenia kolejności budowy ulic w Puszczykowie

1. Wiek zabudowy

Pierwszeństwo dla mieszkańców, którzy od lat czekają na nawierzchnię

- 0 – 10 lat		- 0 pkt

- 10 – 20 lat		- 2 pkt

- 20 – 30 lat		- 4 pkt

- powyżej 30 lat		- 6 lat

2. Lokalizacja ulicy mająca wpływ na zwiększenie natężenia ruchu

- brak dojazdu do innej ulicy	- 0 pkt

- dojazd do innej ulicy		- 2 pkt

- dojazd do kilku ulic		- 4 pkt

3. Zalewanie ulic, konieczność pompowań, odprowadzenie wód opadowych, uszkadzanie nawierzchni po opadach

- problemy nie występują		- 0 pkt

- problemy występują sporadycznie	- 2 pkt

- problemy występują często		- 5 pkt

- problemy występują bardzo często	-10 pkt

4. Zakończenie zabudowy ulic budynkami (max 5 pkt za 100% zabudowy)

- liczba działek zabudowanych do liczby działek ogółem pomnożone przez 5 (0-5 pkt)

5. Gęstość zabudowy (liczba działek zabudowanych na 100 m długości)

- liczba działek zabudowanych do długości ulicy w metrach  pomnożone przez 100